山西协鑫新能源科技有限公司所属4家电站

全站停电检修外委采购项目竞争性谈判文件

竞争性谈判文件

采购人：山西协鑫新能源科技有限公司

二〇二四年三月

目   录

第一章  竞争性谈判公告	3

第二章  谈判须知	3

一、项目概况	14

二、投标费用	14

三、资格要求	14

四、竞争性谈判文件	14

五、谈判申请文件	15

六、谈判要求	16

七、谈判报价要求	16

八、谈判评审办法	16

九、定标方式	21

十、成交通知	21

十一、签订合同	22

十二、纪律要求	22

十三、竞争性谈判文件解释	22

第三章  合同标准条款和格式	23

第四章  谈判申请文件格式要求	33

一、谈判申请函（“文件格式”）	35

二、廉洁谈判保证书（“文件格式”）	36

三、谈判报价书（“文件格式”）	37

四、法定代表人身份证明书（“文件格式”）	41

五、法定代表人授权委托书（“文件格式”）	42

六、资格申请文件（“文件格式”）	43

七、商务谈判申请文件	46

八、技术谈判申请文件	47

九、谈判申请单位认为有必要提供的其他资料	51

第五章  项目需求及即技术要求	52

# 第一章  竞争性谈判公告

山西协鑫新能源科技有限公司所属盂县晋阳、山西佳盛、黎城协鑫、芮城协鑫4家电站按照2024年度停电检修计划，现计划开展4家电站停电检修外委项目采购工作，本次采购以公开竞争性谈判的方式开展，具体事项如下：

一、项目情况：

1.项目名称：山西协鑫新能源科技有限公司所属盂县晋阳、山西佳盛、黎城协鑫、芮城协鑫4家电站全站停电检修外委采购项目

2.项目概况：按照盂县晋阳、山西佳盛、黎城协鑫、芮城协鑫2024年度停电检修计划，并结合电站设备实际情况，现由山西公司针对停电检修期间需外委项目进行采购。

3.采购范围：根据现场需要，需对以下项目进行相关试验。

| 序号 | 电站名称 | 计划检修时间 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 预试内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盂县晋阳 | 2024年9月2日-7日 | 110kV断路器 | 组 | 3 | 断口间及对地的绝缘电阻，合闸电阻值和合闸电阻预投入时间，断路器的速度特性，分、合闸电磁铁的动作电压，导电回路电阻，分、合闸线圈直流电阻，SF6气体泄漏试验，SF6气体微水试验，SF6气体密度继电器检验。 | 101、102、111各1组 |
| 2 |  |  | 110kV电压互感器 | 台 | 4 | 介损测试，电容器极间绝缘电阻、电容值、低压端对地绝缘电阻，二次回路的绝缘电阻。 | 母线PT3台，111线路C相1台 |
| 3 |  |  | 110kV电流互感器 | 组 | 3 | 介损测试,电容器极间绝缘电阻、电容值、低压端对地绝缘电阻，二次回路的绝缘电阻。 | 101、102、111各1组 |
| 4 |  |  | 110kV隔离开关 | 组 | 7 | 有机材料支持绝缘子及提升杆的绝缘电阻、导电回路电阻。 | 101、102、111各2组，母线PT1组 |
| 5 |  |  | 110kV避雷器 | 组 | 2 | 直流1mA电压(U1mA)及0.75U1mA下的泄漏电流、绝缘电阻、底座绝缘电阻、放电计数器动作检查、带电测试。 | 111、母线PT各1组 |
| 6 |  |  | 110kV主变 | 台 | 1 | 变压器绕组直流电阻、绕组绝缘电阻、吸收比、绕组tgδ、套管tgδ、铁芯夹件绝缘电阻、绕组泄漏电流，有载调压开关检查（1) 检查动作顺序，动作角度；（2) 操作试验（3) 检查和切换测试：a) 测量过渡电阻的阻值；b) 测量切换时间。 | 1#主变、2#主变 |
| 7 |  |  | 110kV母线 | 套 | 1 | 悬式绝缘子清扫检查、绝缘测试 |  |
| 8 |  |  | 110kV母线受力处理 |  |  | 检查及处理110kV母线受力情况，对母线变形受力的严重的部分进行泄力。 | 建议意向供应商现场勘查 |
| 9 |  |  | 102刀闸 | 台 | 1 | 调平102刀闸达到电动手动操作条件。 | 消缺事项 |
| 10 |  |  | 更换铜铝过渡线夹 | 根 | 33 | 原闪光焊对接型式铜铝过渡线夹更换为钎焊型式铜铝过渡线夹。 | 规格型号为钢芯铝绞线JL/G1A-150/36电压等级(kV):35KV。 |
| 11 |  |  | 补塔材 |  | 1 | 110kV源温线#3塔缺1038板一块，#4塔缺282板1块、263板1块、264板2块，246、249角钢各1根；35kV集电III线C05塔缺1231角钢1个；35kV集电IV线；AN5塔缺409角钢1个，503角钢4个，506角钢1个；BN1塔缺438防抖梁2个，434板需更换；35kV集电V线CN6塔1、5、6段缺脚钉，8段缺一茬脚钉，缺631角钢1个。 | 消缺事项 |
| 12 |  |  | 线路 | 基 | 94 | 对94基塔进行检查，处理鸟窝、紧固松动螺栓。 | 线路长度约30km |
| 13 |  |  | 主变油温表 | 块 | 2 | 主变油温表更换2块 |  |
| 14 |  |  | 110kV PT放电计数器 | 组 | 1 | 更换放电计数器1组 |  |
| 15 |  |  | 110kV线路保护 | 套 | 1 | 保护定值校验、传动试验及整组试验 | 外委单位采购；现场厂家及型号为杭州华立仪表股份有限公司/BWD-804DD |
| 16 |  |  | 110kV母线保护 | 套 | 1 | 保护定值校验、传动试验及整组试验 | 外委单位采购：现场厂家及型号为南阳金冠电气有限公司/JCQ-3E |
| 17 |  |  | 主变保护 | 套 | 4 | 保护定值校验、传动试验及整组试验 |  |
| 18 | 黎城协鑫 | 2024年4月14日-17日 | 35kV架空线路 | 基 | 2 | 包含35kV架空线路铁塔鸟窝清理、螺栓紧固、登杆检查等。 | 线路长度0.45km |
| 19 |  |  | 35kV架空线路 | 基 | 2 | 包含35kV架空线路避雷器更换、铜铝过度线夹更换、电缆冷缩终端更换及铁塔鸟窝清理、螺栓紧固等。 | 材料甲供 |
| 20 | 山西佳盛 | 2024年6月15日-22日 | 35kV架空线路 | 基 | 30 | 包含35kV架空线路铁塔鸟窝清理、螺栓紧固、登杆检查（含2基铁塔避雷器及铜铝过渡线夹检查）。 | 线路长度为8.58km |
| 21 |  |  | 35kV架空线路避雷器 | 组 | 2 | 1.绝缘电阻 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.泄露电流 |  |
| 22 | 芮城协鑫 | 2024年5月25日-28日 | 35kV架空线路工作 | 基 | 13 | 包含鸟窝清理、螺栓紧固、登杆检查(含铜铝过渡线夹、避雷器等的检查）及上塔电缆色标涂刷（2个同塔单回线、6个同塔双回线、2个同塔三回线上塔电缆色标完善） | 集电线长度23.795km，送出线长度4.658km |

4.采购控制价：无。

5.工期：4日历天/每个电站。

6.采购方式：统招分签，由中标单位与山西公司所属盂县晋阳、山西佳盛、黎城协鑫、芮城协鑫签订。

7.质量标准：《中华人民共和国电力法》

电力设备预防性试验规程  DL/T 596-2021

GB 26859 电力安全工作规程（电力线路部分）

GB 26860 电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）

GB 50168 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

GB/T 8905 六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则

DL/T 573 电力变压器检修导则

DL/T 741 架空输电线路运行规程

DL/T 769 电力系统微机继电保护技术导则

DL/T 995 继电保护和电网安全自动装置检验规程

DL/T 1248 架空输电线路状态检修导则

其他国家电力行业相关标准等。

二、选聘资质及服务要求

（一）资质要求

1.谈判申请人应具备独立承担民事责任的能力，在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有有效营业执照，未列入经营者异常名录，不属于失信被执行者，具有电力三级及以上承装修试资质，分公司或分支机构需提供总公司授权。

2.财务要求：供应商财务状况没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，提供最新一期经审计的财务报告；如无法提供，请提供履约承诺书。

3.业绩要求：2021年至今独立承担过至少3个与本项目类似的新能源电站电气设备预试或升压站（开关站）设备及输电线路检修等类似实施业绩，提供中标通知书或合同或协议书或用户证明等相关证明材料复印件。

（二）其他

不接受联合体投标。

三、谈判文件的获取

采购文件随公告在“云南能投集团招采发布平台”发布，不再另行线下提供纸质采购文件，凡有意参与者可在本公告期内自行查看和下载（http://zcfb.cnyeig.cn/sjhz/），并于2024年03月25日17时30分前以书面形式确认是否参加本次采购活动（格式见附件），同时需将确认函盖章后的电子版发送至电子邮箱shihm40939@cnyeig.com。在本公告规定的时间内未按上述要求发送电子邮件至指定邮箱者，不得递交响应文件或参加竞谈。

四、竞争性谈判响应文件的递交及谈判

1.竞争性谈判响应文件递交的截止时间为：2024年03月28日9时30分，递交地址：太原市小店区高新开发区创业街17号环能科技大厦18层，逾期送达的或者未送达指定地点的竞争性谈判响应文件，采购人不予受理。

2.竞争性谈判时间：同谈判响应文件递交截止时间。

3.竞争性谈判地点：同谈判响应文件递交地点。

4.参与谈判的申请人按照签到顺序决定谈判顺序和谈判时间。

5.装订要求：谈判响应文件用A4幅面出版，竖向左侧装订（最终报价确认书无需装订，需单独携带至谈判现场填写），谈判响应文件正本要求逐页加盖公章。谈判响应文件的正本与副本应编制目录并分别装订成册，采用热熔胶装方式装订；文件装订应牢固，并逐页标注连续页码，否则，采购人对于谈判响应文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。每本谈判响应文件建议采用双面打印。不按要求编制的文件有可能导致其谈判响应文件被拒绝。正本：1份，副本：2份，电子标书1份（包含一份word版投标文件、1份签字或盖章的PDF文件（U盘存储）），以上资料密封包装并盖切缝章。

五、其他相关事宜

（一）本次评审以所报密封资料为依据。

（二）如果申请人未能在规定时间提交材料，视为贵公司放弃参与此次竞争性谈判。

（三）参与此次竞争性谈判的费用自理。

（四）其他未尽事宜请及时联系。

六、联系方式

采购人：山西协鑫新能源科技有限公司

地  址：太原市小店区高新开发区创业街17号环能科技大厦18层。

联系人：石慧敏

联系电话：15110621926

邮  箱：shihm40939@cnyeig.com

附件：竞争性谈判参与确函

山西协鑫新能源科技有限公司

2024年03月22日

竞争性谈判参与确认函

山西协鑫新能源科技有限公司：

我单位对贵公司所属4家电站停电检修外委项目采购的竞争性谈判公告已知悉，我单位将按公告要求参加贵公司此项采购活动，并作出以下承诺：

1.我单位提供的相关服务不会构成对任何第三方的专利、版权、商标权、商业秘密等知识产权或其他财产权利的侵犯；我单位对服务期间知悉的涉及采购人发展战略、经营决策、企业管理、商业机密等内容进行严格保密；如有上述情况发生，责任由我单位承担。

2.我单位不属于与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人。

XX单位

（单位盖章）

202X年X月X日

附件：1.营业执照、资质证明。

2. 提供最新一期经审计的财务报告，如无法提供，请提供履约承诺书。

3.业绩要求：近三年（2021年-至今）独立承担过与本项目类似的新能源电站电气设备预试或升压站（开关站）设备及输电线路检修等类似实施业绩。

第二章  谈判须知

谈判须知前附表

| 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目发包人 | 发 包 人：山西协鑫新能源科技有限公司 办公地址：山西省太原市小店区高新街17号环能科技大厦18层 联 系 人：石慧敏 联系电话：15110621926 |
| 2 | 项目名称 | 山西协鑫新能源科技有限公司所属盂县晋等4家电站停电检修外委采购项目 |
| 3 | 项目实施地 | 山西省阳泉市盂县牛村镇曲曲城村盂县晋阳电站、山西省临汾市古县北平镇辛庄村佳盛光伏电站、山西省长治市黎城县吴家峧村黎城光伏电站、山西省运城市芮城县学张乡高寸村芮城光伏电站 |
| 4 | 采购范围 | 详见第一章 见竞争性谈判公告采购范围 |
| 5 | 计划工期 | 详见第一章 见竞争性谈判公告计划工期及采购范围 |
| 6 | 现场踏勘 | 不组织；谈判申请人自行前往。 |
| 7 | 质量要求 | 详见第一章 竞争性谈判公告中的采购质量标准 |
| 8 | 投标人资格要求 | 详见第一章 竞争性谈判公告选品资质及服务要求 |
| 9 | 是否接受联合体报价 | 不接受。 |
| 10 | 分 包 | \ |
| 11 | 谈判申请人提出问题的截止时间 | 谈判申请文件递交截止日期2日前。 |
| 12 | 发包人修改、澄清的截止时间 | 提交谈判申请文件截止时间2日前，以书面形式通知所有获取竞争性谈判文件的谈判申请人；不足2日时，发包人顺延提交谈判申请文件截止日期。 |
| 13 | 谈判申请文件递交截止时间 | 2024年3月28日9时30分。 |
| 14 | 竞谈有效期 | 90天（从文件递交截止日起算） |
| 15 | 签字和（或）盖章要求 | 1、谈判申请文件应按谈判申请文件格式部分要求，由谈判申请人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。没有按要求签字或盖章的谈判申请文件将被拒绝； 2、由委托代理人签字或盖章的，谈判申请文件中应附有法定代表人的授权委托书，其授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字； |
| 16 | 谈判申请文件份数要求 | 正本1份，副本2份，均需密封，否则将会被拒收。 电子标书1份（包含一份word版投标文件、1份签字或盖章的PDF文件（U盘存储）） 若谈判申请文件的副本与正本不一致，以正本为准；若电子文档与纸质文件不一致，以纸质文件为准，谈判申请文件因字迹潦草或表达不清所导致的后果由谈判申请单位自行负责。 |
| 17 | 装订要求 | 1、不得活页装订，须塑封装订，否则该响应文件将被拒绝。 2、谈判申请人将所有谈判申请文件的正本、副本和电子版本统一密封在一个封包内。 3、封口处均应加盖“密封”章或谈判申请人公章。 |
| 18 | 递交谈判申请文件地点 | 山西省太原市小店区高新街17号环能科技大厦18层 |
| 19 | 是否退还谈判申请文件 | ■否 |
| 20 | 谈判时间和地点 | 谈判时间：同谈判申请文件递交截止时间 谈判地点：山西省太原市小店区高新街17号环能科技大厦18层 |
| 21 | 谈判方式 | 第一轮报价为不公开报价；经竞谈小组评审通过形式评审、资格评审、响应性评审的谈判申请人将进入到下一轮与发包人进行谈判、报价。（最终报价为本项目的成交价） |
| 22 | 谈判程序及原则 | 1.谈判小组根据所有谈判申请人提交的谈判文件及第一轮报价情况进行初步评审，只有通过初步评审的谈判申请文件才能进入到下一轮谈判、报价阶段。 2.谈判申请人代表按谈判申请文件递交顺序进行单独谈判，并进行下一轮报价，此报价为最终报价，成交后不得调整。 3.谈判小组根据谈判情况及下一轮报价情况进行评审，按综合评分由高到低的顺序推荐成交候选人。 4.完成评审后，谈判小组向发包人提交书面谈判结果报告。 |
| 23 | 谈判要求 | 1．本项目招标按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行，谈判申请人的法定代表人或其委托代理人应按时参加并签到。 2．在竞争性谈判过程中谈判的任何一方在未征得另一方同意的情况下，不得透露本项目谈判的有关技术资料、价格或其他信息。 3．竞争性谈判过程中，如需要澄清的，谈判小组须以书面形式通知谈判申请人，谈判申请人应当在规定的时间内作出书面回答。 4．谈判申请人在竞争性谈判过程中作出的所有书面回答及承诺均应由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。 5．参与竞争性谈判的谈判申请人人数要求 谈判申请人可派1-3名代表参与谈判，其中1人应为法定代表人或其委托代理人。 |
| 24 | 评审小组的组成 | 谈判小组为5人及以上单数组成。 |
| 25 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 26 | 采购控制价 | R无 £有，最高限价：【XX万元】 |
| 27 | 竞争性谈判保证金 | R无 □有，要求递交竞争性谈判保证金。 （一）竞争性谈判保证金的金额：不少于人民币【】万元整。 （二）交纳时间：在报价截止时间前一次性缴纳。 （三）竞争性谈判保证金有效期：不短于报价文件的有效期（时间从报价截止日期算起）。 （四）竞争性谈判保证金的形式： 须在报价截止时间前以电汇或网银的形式从报价人基本账户汇出（须在汇款凭证附言处注明项目名称）。以本文件规定以外形式递交的竞争性谈判保证金的或在报价截止时间前竞争性谈判保证金未到账的，其报价文件均将被拒绝。为确保竞争性谈判保证金递交无误，建议报价人在报价截止时间前两天内汇入以下指定账户。汇款信息如下： 收 款 人：【】 开 户 行：【】 银行帐号：【】 （五）竞争性谈判保证金的退还： （一）退还 1.未中选人的竞争性谈判保证金，在中选结果通知书发出后5日内退还。 2.中选人的竞争性谈判保证金，在中选人提交履约担保并签订书面合同后5日内退还。 3.若采购人终止竞争性谈判并且已实际收取竞争性谈判保证金的，在采购人通知报价人终止竞争性谈判之日起5日内向所有报价人退还竞争性谈判保证金。 4.报价人在报价截止时间前书面通知采购人撤回已递交报价文件或放弃谈判，采购人已收取竞争性谈判保证金的应在收到报价人撤回或放弃谈判的通知后5日内退还。 （二）其他： 1.竞争性谈判保证金一律退还至报价人基本账户。 2.报价人须按第一条的约定计算竞争性谈判保证金的银行同期活期利息金额并开具发票，采购人会凭发票退还银行同期活期利息。 （三）退竞争性谈判保证金联系人及联系方式： 退竞争性谈判保证金联系人：【】 联系电话：【】 邮箱：【】 （六）竞争性谈判保证金不予退还的情形： 1、报价人在报价截止后至报价有效期满之前撤销其报价的； 2、报价人在报价截止后对报价文件作实质性修改的； 3、报价人被通知中选后，拒绝按中选状态签订合同的（即不按中选时规定的技术方案、服务范围和价格等实质性条件签订合同）； 4、报价人未遵守竞争性谈判文件报价人须知[纪律与监督]中对报价人的规定的情形。 |
| 28 | 履约担保 | R不提供 □提供，履约保证金的形式：银行支票、汇票或银行保函。 履约保证金的金额：合同总价的【】%。 |
| 28需要补充的其他内容 |  |  |
| 28.1 词语定义 |  |  |
| 28.1.1 | 类似项目 | 类似项目是指新能源电站电气设备预试或升压站（开关站）设备及输电线路检修等类似实施业绩。 |
| 28.1.2 | 不良行为记录 | 不良行为记录是指：1、谈判申请人当前被建设行政主管部门禁止报价；2、法律、法规禁止的其他行为; 3、在投标、开标和评标过程中有舞弊、串标等违纪违法行为，公司将取消该供应商投标资格，并计入“不合格供应商”名录。 |

谈判须知正文

## 一、项目概况

1、根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本项目己具备采购条件，现对本项目组织竞争性谈判。

2、采购人：山西协鑫新能源科技有限公司

3、项目名称：山西协鑫新能源科技有限公司所属盂县晋阳4家电站停电检修外委采购项目

4、项目实施地点：山西省阳泉市盂县牛村镇曲曲城村盂县晋阳电站、山西省临汾市古县北平镇辛庄村佳盛光伏电站、山西省长治市黎城县吴家峧村黎城光伏电站、山西省运城市芮城县学张乡高寸村芮城光伏电站

## 二、投标费用

无论谈判结果如何，谈判申请单位应承担所有参加投标产生的差旅费、标前会（若有）、编制及递交谈判申请文件、谈判、中标等涉及的全部费用，采购人在任何情况下均无责任和义务承担这些费用。

## 三、资格要求

同谈判须知前附表。

## 四、竞争性谈判文件

1、竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请函、谈判须知、合同标准条款和格式、谈判申请文件格式要求、项目需求及技术要求（若有）五部分组成。

2、谈判申请单位应详细阅读竞争性谈判文件中的所有条款和内容，并按竞争性谈判文件要求提供全部资料，若递交的谈判申请文件未对竞争性谈判文件做出全面响应的，则谈判申请单位将承担其风险，并根据文件规定有可能导致谈判被拒绝。

3、采购人可以对已发出的竞争性谈判文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响谈判申请文件编制的，采购人应当在谈判申请文件递交截止时间至少2日前，以书面形式通知所有获取竞争性谈判文件的谈判申请单位；不足2日的，采购人应当顺延提交谈判申请文件的截止时间，以保证谈判申请单位有合理的时间修编谈判申请文件。

4、谈判申请单位应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容，对竞争性谈判文件有异议的，应当在谈判申请文件递交截止时间2日前以书面形式提出。采购人应当自收到异议之日起1日内以书面形式作出答复，并将答疑函发给所有购买竞争性谈判文件的谈判申请单位，但不指明答疑问题的来源。

5、竞争性谈判文件的澄清、修改和答疑等内容均应以书面形式明确的内容为准，并作为竞争性谈判文件的组成部分，采购人对本竞争性谈判文件的修改、澄清和答疑等内容与竞争性谈判文件具有同等法律效应。谈判申请单位在收到澄清、修改和答疑后应在24小时内以书面形式通知采购人，确认已收到。

## 五、谈判申请文件

1、谈判申请文件的编写：严格按照竞争性谈判文件第三章“谈判申请文件格式要求”的规定进行编写。

2、谈判申请文件有效期：谈判申请文件递交截止日起30日历日内。

3、谈判申请文件的份数和签署

（1）谈判申请文件份数：正本1份，副本2份，均需密封，否则将会被拒收。电子标书1份（包含一份word版投标文件、1份签字或盖章的PDF文件（U盘存储））。

（2）谈判申请文件正本与副本应分别热熔胶装装订成册，标注清晰。

（3）谈判申请文件应用不褪色的材料书写或打印，并由谈判申请单位的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

4、谈判申请文件的递交

（1）谈判申请文件的密封与标记

谈判申请人将所有谈判申请文件的正本、副本和电子版本统一密封在一个封包内。

封口处均应加盖“密封”章或谈判申请人公章。

（2）谈判申请文件递交截止时间：详见竞争性谈判邀请函。

（3）谈判申请文件递交地点：详见竞争性谈判邀请函。

5、若谈判申请文件的副本与正本不一致，以正本为准；若电子文档与纸质文件不一致，以纸质文件为准，谈判申请文件因字迹潦草或表达不清所导致的后果由谈判申请单位自行负责。

## 六、谈判要求

同谈判须知前附表。

## 七、谈判报价要求

1、谈判申请单位应按竞争性谈判文件中规定的报价格式填写谈判报价，谈判报价应考虑在项目完成期内的物价因素及实际工作量发生变化的因素。符合合同规定的全部费用和利润都应包括在报价清单所列的各项目中，合同规定应由成交人承担而在报价清单未详细列出的项目，其费用和利润应视为已包括在其它相关项目的报价中。谈判申请单位不应在报价清单中自行增加新的项目或修改项目名称。

2、竞争性谈判报价为包干价，包括但不限于项目实施报价（含税）、咨询项目人员的差旅费、食宿费、办公用品费等。

3、报价依据按竞争性谈判文件和招标答疑（若有）、图纸（若有）要求及相关规定进行。

4、本报价的币种为人民币。

5、谈判申请单位应将谈判报价需要说明的事项，用文字书写并与谈判报价表装订在一起。

6、谈判报价中未填写的项目费用，视为已包括在其它项目之中。

7、报价明细需要具体到每个项目。

## 八、谈判评审办法

本项目谈判委员会由采购人委派的代表组成，必要时可邀请有关专业、技术、经济等方面的外部专家，谈判委员会负责完成本项目的谈判评审工作，评审工作分为初步评审（形式评审、资格评审、响应性评审）、谈判及最终报价、详细评审，出具书面评标报告并推荐成交候选单位。谈判委员会总数应当是至少5人以上的单数。

1、初步评审：

（1）形式评审

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 谈判申请人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价人名称 | 与竞谈公告确认函、营业执照一致 |  |  |  |
| 2 | 签字或盖章 | 按竞争性谈判文件要求签字或盖章 |  |  |  |
| 3 | 谈判申请文件格式 | 符合“谈判申请文件格式要求” |  |  |  |
| 4 | 报价 | 只有一个有效报价 |  |  |  |
| 结果 |  |  |  |  |  |
| 注：合格的打“√”，不合格的打“×”；就评审情况给出结论性意见（即：“通过”或“不通过”）。 |  |  |  |  |  |

说明：未通过形式评审的谈判申请单位将予以否决投标。

（2）资格审查

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 谈判申请人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 谈判申请人应具备独立承担民事责任的能力，在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有有效营业执照，未列入经营者异常名录，不属于失信被执行者，分公司或分支机构需提供总公司授权。 |  |  |  |
| 2 | 财务要求 | 供应商财务状况没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，提供最新一期经审计的财务报告；如无法提供，请提供履约承诺书。 |  |  |  |
| 3 | 企业业绩 | 2021年至今独立承担过至少3个与本项目类似的新能源电站电气设备预试或升压站（开关站）设备及输电线路检修等类似实施业绩，提供中标通知书或合同或协议书或用户证明等相关证明材料复印件。 |  |  |  |
| 4 | 资质要求 | 具有电力三级及以上承装修试资质。 |  |  |  |
| 结果 |  |  |  |  |  |
| 注：合格的打“√”，不合格的打“×”；就评审情况给出结论性意见（即：“通过”或“不通过”）。 |  |  |  |  |  |

说明：未通过资格审查的谈判申请单位将予以否决投标。

（3）响应性评审

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 谈判申请人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 | 4日历天/每个电站 |  |  |  |
| 2 | 质量标准 | 详见第一章竞谈公告质量标准 |  |  |  |
| 3 | 其他要求 | 符合“谈判申请人须知前附表”相关要求 |  |  |  |
| 结果 |  |  |  |  |  |
| 注：合格的打“√”，不合格的打“×”；就评审情况给出结论性意见（即：“通过”或“不通过”）。 |  |  |  |  |  |

说明：未通过响应性评审的谈判申请单位将予以否决投标。

经谈判委员会评审，否决谈判申请人后，进入谈判环节有效单位不足三个，只有两个有效谈判单位时，经评审委员会以记名投票方式确定是否仍具有竞争性，如具有竞争性，则进入谈判评比环节。当有效谈判申请人只剩一个时，做流标处理。

2、谈判和最终报价：

（1）谈判委员会集中与通过形式评审、资格审查及响应性评审的谈判申请单位分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他谈判申请人的技术资料、价格、折扣和其他信息。

（2）竞争性谈判文件有实质性变动的，谈判委员会将以书面形式通知所有参加谈判的谈判申请单位。但不得对涉及竞争的公平、公正性内容进行修改、变动。

（3）为有助于对谈判申请文件的详细评审，谈判委员会可要求谈判申请单位对其谈判申请文件作出澄清，谈判申请单位应当在规定的时间内作出书面回答。

（4）采购人允许谈判申请单位在谈判现场根据谈判情况作出最终报价及承诺，所有参与价格谈判的谈判申请单位享有同等报价机会。

3、详细评审：

（1）本项目的评审采用综合评分法对各谈判申请单位递交的谈判申请文件报价、商务及技术进行综合评审，按得分由高到低进行排序（如谈判申请单位最终得分相同时以报价低者优先），推荐第一成交候选人。

（2）技术部分评分以各评委独立打分合计的总分除以评委数量计算出平均分，即为谈判申请人的最终技术部分得分（保留小数点后两位）。商务部分评分采用谈判委员会集中评审方式。报价部分评分以投标人投标报价的算术平均值作为评标基准价，投标报价等于评标基准价时得报价基本分（报价基本分为报价满分减去10分）；低于评标基准价时，在报价基本分的基础上，每低于评标基准价1%加1分，最多得满分；高于评标基准价时，从基本分起扣，每高于评标基准价1%扣1分，扣完为止。按内插法计算。最终得分（100分）=技术部分得分（40分）+商务部分得分（10分）+最终报价得分（50分）

（3）谈判评审原则：谈判评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。详细评审如下：

| 序号 | 评审因素 | 分值（满分） | 评分标准 | 竞争性谈判申请单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术部分 | 40 |  |  |  |  |
| 1.1 | 实施方案 | 10 | 1、实施方案科学合理，具体可行，针对性、可操作性强，部署全面的，得5-10分； 2、实施方案合理，基本可行，针对性、可操作性一般，部署基本合理的，得1-4分； 3、实施方案较差，缺乏针对和可操作的，得0分。 |  |  |  |
| 1.2 | 进度计划及周期承诺 | 10 | 1、进度计划严格按要求工期安排，清晰、合理，并针对性好的，得5-10分； 2、进度计划按要求工期安排，针对性一般的，得2-4分： 3.进度计划基本符合要求工期安排，但缺乏针对性的得0-1分。 |  |  |  |
| 1.3 | 项目组织机构配置 | 10 | 1、项目组织机构设置合理先进、有效，管理科学，可操作性强，人员配置优，类似工程经验丰宫，质量管理目标明确，得5-10分； 2、项目组织机构设置合理，基本满足竞争性谈判妥求，项目管理实施方案可行，人员配置基本符合采购要求，质量管理基本符合要求，体系可行，得2-4分； 3、项目组织机构设置不合理或未提出相应的项目管理措施，人员配置有不符合竞争性谈判文件要求的地方但不构成重大偏差，质量管理措施不明确的，得0-1分。 |  |  |  |
| 1.4 | 安全文明施工保证措施 | 10 | 1、安全文明施工保证措施具体、完整、可行的，得5-10分； 2、安全文明施工保证措施基本可行的，得1-4分； 3、安全文明施工保证措施不合理，缺乏针对性，该项评审不得分。 |  |  |  |
| 2 | 商务部分 | 10 |  |  |  |  |
| 2.1 | 业绩 | 6 | 2021年至今具有3个电气预防性试验类似业绩，得4分；每多提供1个类似业绩合同的加1分，分数加满6分为止。 |  |  |  |
| 2.2 | 资质 | 4 | 具有电力三级及以上承装修试资质的，得2分，具有电力二级及以上承装修试资质的，得3分，具有电力一级及以上承装修试资质的，得4分。 |  |  |  |
| 3 | 最终报价 | 50 | 1、合格投标人数大于5家（含5家）时，评标基准价为去掉最高报价和最低报价后，其他投标人投标报价的算术平均值；合格投标人数少于5家时，评标基准价为投标人投标报价的算术平均价。 2、当各申请人所报增值税税率相同时，以投标总报价计算评标基准价及报价得分；当各申请人所报增值税税率不同时，以投标总报价减去增值税税费后计算评标基准价及报价得分。 3、当投标报价等于评标基准价时得报价基本分40分，低于评标基准价时，在报价基本分的基础上，每低于评标基准价1%加1分，最多得满分。高于评标基准价时，从基本分起扣，每高于评标基准价1%扣1分，扣完为止。按内插法计算，得分保留两位小数。 |  |  |  |

（4）谈判委员会严格按照竞争性谈判文件规定的评审程序、评审因素、评审标准和评审办法对谈判申请文件进行评审。竞争性谈判文件没有规定的程序、因素、标准和办法，不作为谈判评审依据。

（5）成交价以最终报价为准。在此前提下，当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示为准；数量乘积与标出的合计金额不符时，以单价计算出合计金额为准；但确属单价小数点有明显错误时，则以合计金额为准。

## 九、定标方式

1、采购人不保证报价最低的成交，也不对未成交的谈判申请单位作任何解释和说明。

2、采购人依据谈判委员会提出的书面评标报告中推荐的成交候选人确定成交单位。

如发生投诉争议等情况时，经查实中选候选人存在违法、违规行为，不符合中选条件，且该行为在评议时是无法发现和确认的，采购人可以在其他中选候选人中按照推荐的排序确定中选人。

采购人将确定排名第一的中选候选人为中选人。排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同、不按照竞争性谈判文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，采购人可以按照评审委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新组织采购。当所有中选候选人经查实都存在违法、违规行为时，将重新组织采购。

## 十、成交通知

1、采购人向本项目的成交单位发出成交通知书。

2、成交单位应在成交通知书规定的日期内，或在采购人认可的延期内与采购人签订合同。

3、签订合同时，根据需要采购人有权提出对技术条件发生变化的局部调整或数量变更（实质性条款除外），但需经成交双方共同认定。

## 十一、签订合同

1、成交人应按成交通知书指定时间与采购人签订合同。中选人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中选资格，其竞争性谈判保证金不予退还；给采购人造成的损失超过竞争性谈判保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

2、竞争性谈判文件、谈判申请文件及有效承诺文件等均为合同的组成部分。

## 十二、纪律要求

1、对采购人的纪律要求：采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与谈判申请单位串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

2、对谈判申请单位的纪律要求：谈判申请单位不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；谈判申请单位不得以任何方式干扰、影响评标工作；谈判申请单位不得采用不正当手段妨碍、排挤其它申请单位,扰乱招标市场,破坏公平竞争。若谈判申请单位违反上述纪律要求，有可能导致其谈判申请文件被拒绝，责任自负。

3、对谈判委员会成员的纪律要求：谈判委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对谈判申请文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，谈判委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用谈判文件没有规定的评审因素和标准进行评标。

4、对与评标活动有关的工作人员的纪律要求：与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对谈判申请文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 十三、竞争性谈判文件解释

本项目竞争性谈判文件最终解释权归采购人所有。

# 第三章  合同标准条款和格式

XX公司

停电检修外委项目合同

合同编号：

项目名称：	XX项目

委 托 人：

受 托 人：

签订日期：2024年  月   日

签订地点：山西省XX市XX县

委 托 人：

受 托 人：

鉴于：XX公司需要，受托人承诺具有与委托人拟开展项目相适应的电气预防性试验资质。双方具有委托和承接合作该项目电气预防性试验工作的意向。

双方就委托人委托受托人承接XX电站停电检修外委采购项目（本合同中简称“项目”），在诚信、自愿、平等、互利的基础上充分协商达成一致，签订协议如下：

- 一、项目概况

1、项目名称：XX电站停电检修外委采购项目

2、项目地点：山西省XX市XX县

3、项目概况：为及时发现电站设备可能存在的隐患，预防发生事故或设备损坏，保证电站电力系统安全、经济运行，计划于停电检修期间进行相关预试或登塔等工作。

- 二、服务内容

1、服务内容

受托人负责为委托人按照国家相关法律法规、政策规定及电力部门管理要求，依据电力规范实施XX公司全站停电检修项目，出具相关报告并最终由委托人验收合格。现场所有试验项目作业过程均由受托人安排的工作人员完成，电站运维人员的主要职责为协调及监督工作。具体服务内容详见附件清单。

2.服务要求：根据国家相关法律法规、政策规定及电力管理要求，工作人员提供具有从事相关电力试验的资格证和登高证并经委托人查验合格，按照电力规范的要求进行电气预防性试验和登高作业。

3.服务方式：双方签订合同后，受托人接到委托人通知后按时开展停电检修外委工作。

三、履行计划、期限、地点和方式

委托人按照受托人要求的资料清单提供正式资料文件（确保工程资料不再改变），受托人在收到全部资料后应在  XX公司  申请的停电期间内完成本项目电气预防性试验等工作，开工时间以委托人通知为准。

- 质量标准

试验过程需严格按照《电力设备预防性试验规程》等国家电力行业相关标准进行相关试验项目，出具的试验报告需符合国家规定。

- 合同费用与付款方式

合同总价即电气预防性试验服务报酬为XX元（大写：XX元整）。该费用包含税费、人员差旅费、设备进出场费、报告编制费等全部费用，受托人不得再要求委托人支付其他任何费用。

具体支付进度和支付方式为：委托人按期完成相关试验项目，15个工作日内出具相关试验报告，由委托人对受托人提交的试验报告进行验收。实验报告满足以下要求视为合格：

1.试验报告单是预防性试验工作的基础，应建立严格的校对、审核责任制度，做到数据可靠。

2.试验报告单必须要有两名有试验资格的人员签字或盖章，并有试验单位预防性试验监督专责人签字或盖章。

3.试验报告单除应正确记录试验数据外，还应记录被试设备的铭牌及主要技术参数试验时的温度和湿度、天气状况和试验中可观察到的细微的、有可能说明绝缘不良的现象或变化情况。

4.试验报告单除有书面报告单外还应有当期有效的电子版。

5.出厂及交接试验报告单应永久保留，预防性试验报告单应至少保留两个试验周期。

受托人在委托人验收合格后于15个工作日内开具含XX%增值税专用发票，委托人收到发票30个工作日内支付XX%合同款，剩余X%合同款为质保金在验收合格之日起满一年由受托人提出质保验收申请后，配合委托人签字验收后，由委托人支付无息质保金XX元。受托人未按照约定提供相应发票的，委托人有权拒绝支付合同价款而不视为违约。

六、违约责任

1、受托人不能按期、全面地履行本协议，每延迟1日，受托人向委托人支付合同总价1％的违约金。

2、受托人试验报告书超过约定期限30个工作日不能提供或未满足委托人要求，即视为受托人工作存在重大瑕疵不能通过，委托人可单独终止对本合同的继续履行，并且委托人有权要求受托人承担由此造成的损失。

3、在试验作业及设备接线恢复过程中如出现操作不当问题导致委托方设备损坏及电量损失，受托人需承担委托人因此造成的全部损失。

七、不可抗力

1、不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

2、任何一方由于不可抗力而影响本合同义务履行时，可根据不可抗力的影响程度和范围延迟或免除履行部分或全部合同义务。但是受不可抗カ影响的一方应尽量减小不可抗力引起的延误或其他不利影响，并在不可抗力影响消除后，立即通知对方。任何一方不得因不可抗力造成的延迟而要求调整合同价格。

3、受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后2周内(含本数)，取得有关部门关于发生不可抗力事件的证明文件，并以传真等书面形式提交另一方确认。否则，无权以不可抗力为由要求减轻或免除合同责任。

4、如果不可抗力事件的影响已达120天或双方预计不可抗力事件的影响将延续120天以上(含本数)时，任何一方有权终止本合同。由于合同终止所引起的遗留问题由双方友好协商解决。

5、不可抗力，在本合同中具体解释为：

（1）不可抵御的自然灾害。

（2）受政府、公司政策性影响，造成光功率预测电气预防性试验工作无法正常进行。

在发生不可抗力的情况下，双方应通过书面方式及时通知对方，本合同相关权利、义务及服务可进行顺延。

八、其他

1、若因本合同产生争议，由双方友好协商解决，解决不成的，由委托人所在地人民法院管辖。

2\本合同一式陆份，双方各持叁份，具有同等法律效力。经双方法定代表人或授权委托人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。如双方签字日期不一致时，以最后签字方的签字日期为合同的生效日期。授权委托人签字的，委托代理人签字的，需附法定代表人授权书一份。如双方签字日期不一致时，以最后签字方的签字日期为合同的生效日期。

（以下无正文）

（本页未签字页）

委托人（盖章）：                      受托人（盖章）：

通讯地址：                            通讯地址：

法定代表人                            法定代表人

或委托代理人：                        或委托代理人：

现场联系人：                          现场联系人：

电话：                                电话：

邮箱：                                邮箱：

邮编：                                邮编：

开户银行：                            开户银行：

账号：                                帐号：

税号：                                税号：

日期：                                日期：

附件1：            XX停电检修外委项目合同价格表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 项目名称 | 单价/元 | 合计/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

本合同价格表所列为XX公司原始报价基础上根据最终谈判形成的合同总价按比例下调的项目单价，实际完成量按单价进行结算。

委托人（盖章）：                   委托人（盖章）：

法定代表人                         法定代表人

或委托代理人：                     或委托代理人：

日期：                             日期：

附件2：

安健环协议

委托人：

受托人：

根据《安全生产法》及有关规程规定，为规范双方安全生产管理制度，更好地加强安全生产监督，保障外委单位施工人员的权利，提高外委单位施工人员的安全意识，防止和避免生产安全事故的发生，保证维护合同的顺利执行，经甲乙双方在公平、公正、平等的原则下共同达成如下协议：

一、基本原则

委托人、受托人双方严格按照《安全生产法》及相关的法律法规和委托人要求的安全施工措施组织施工。

二、委托人责任

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行合同中的有关安全要求。

（二）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查。

（三）组织对受托人施工现场安全生产检查，监督受托人及时处理发现的各项安全隐患。

（四）委托人现场人员对受托人现场人员有安全检查、督促的责任和义务，对违反安全生产的人员有处罚的权利。

（五）委托人有权对受托人参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程进行考核，对不合格人员有权要求受托人调换。

（六）委托人负责协调施工过程中的有关安全事宜。

三、受托人责任

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规和安全生产的规定，认真执行合同中的有安全要求。

（二）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置。

（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理（负责人）是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应满足安全需要，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（四）受托人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。如受托人发生以上任何一起事件，委托人有权处罚500元/次。

（五）受托人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须进行上岗前的安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、机动车驾驶等特殊工种的人员。经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方可持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。如发现受托人人员无证操作，委托人有权处罚300元/人。

（六）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。由于因防护不齐全造成的损失由受托人负全责。如发现受托人人员未按规定穿戴防护用品，委托人有权处罚50-100元/人。

（七）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。如发现受托人人员使用的机具、设备和劳动保护用品过期，委托人有权处罚200元/次。

（八）受托人必须按照项目现场特点，组织制定事故应急救援预案；如果发生安全事故应坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人，并赔偿由此造成的全部损失。

（九）由受托人拟定施工安全措施，并以书面形式提交委托人，经委托人审批后由受托人组织实施，受托人必须严格按要求组织施工。

（十）受托人必须为所有来本项目服务的人员购买相应的人身保险。

（十一）受托人施工（管理）人员必须严格遵守和执行委托人审批同意的安全施工措施。如受托人人员不遵守安全施工，委托人有权处罚100元/次。

（十二）受托人必须建立相应的安全制度体系。受托人在施工期间，必须配备不少于 1 名的人员负责施工的安全工作。其专职安全人员名单报委托人备案。如受托人未设立专职安全人员，委托人有权处罚100元/次。

（十三）受托人对合同范围内的安全负全部责任。受托人应认真执行委托人有关安全管理工作的规定，委托人在检查中发现并指出受托人施工中存在的不安全因素，受托人应及时采取有效措施予以改正，若受托人故意延误或拒绝改正时，则委托人有权责令其停工整改，直至消除安全隐患为止，由此造成的经济损失由受托人负责。由非委托人原因引起的人员伤亡、材料设备损坏、工期延误等，一切责任和费用均由受托人自行承担。

（十四）受托人应做好施工期的安全保护和监测工作，防止发生触电、机械伤害、交通事故等现象出现，切实作好施工预防工作。如发现受托人人员有违规操作行为和吸烟、喝酒等情况，委托人有权处罚100元/次。

（十五）受托人应按照相关规定及标准，随时做好施工现场的粉尘、噪音、触电、机械伤害和有害气体的安全防护工作，随时进行相应的监测，及时向委托人报告监测情况。如发现有受托人人员故意隐瞒、谎报等情况，委托人有权处罚500元/次。

（十六）受托人在进场施工 3 天内向委托人提交一份受托人施工的所有人员（含管理人员）名单及受托人的现场机构和人员安排情况报告表。

（十七）受托人在委托人现场期间，应做好现场的环保工作，杜绝任何破坏环境或污染环境的事件发生。如受托人人员发生影响环境情况，委托人有权处罚100-300元/次。

（十八）特种作业应持证上岗，不是特种工种不得从事特种作业或不是同种特种工种操作另一特种作业。如有发现坚决制止并视情况进行处罚。如发现受托人人员无证上岗情况，委托人有权处罚500元/人。

（十九）受托人各级生产负责人必须贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，切实做到以人为本、对员工的生命负责，对委托人、当地政府、对安全生产负责。如受托人原因造成的一般事故(造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故)，委托人有权处罚合同款50%金额。

四、违约责任

（一）委托人有权检查督促受托人执行国家、地方政府有关安全生产工作方面的法律、条例、规定，对受托人不符合安全文明生产的行为进行制止、对冒险作业或危及生命安全的行为有权命令停止其工作，并对其执行300-2000元不等的罚款，纠正并发出安全隐患整改通知书、接受安全再教育且观其态度。行为继续不改甚至恶劣的、勒令其出场。

（二）项目发生以下情况应停工整顿，并由此停工造成的违约责任由受托人承担。

1.人身伤亡事故；

2.工作场内火灾事故；

3.发生违章冒险作业经教育、罚款后仍不听劝告的；

4.施工现场脏、乱、差，不能满足安全文明施工要求的；

5.发生打架、聚众、闹事等。

（三）委托人提出作业要求时，受托人应落实作业安全基本条件，明确施工安全作业要求及注意事项，履行施工安全管理责任，保证安全施工。若因受托人安全权力缺失、安全设施不到位、违章作业等原因导致发生人身伤害或伤亡事故后进行治疗、善后、赔偿等工作，由受托人负责并承担相关费用。

五、其他

（一）本协议作为合同附件，与合同数量保持一致。

（二）本协议经双方负责人签字并加盖公章后生效。合同价款全部结算完毕后自行失效。

| 委托人（盖章）： | 受托人（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人： | 法定代表人或委托代理人： |
| 日 期： | 日 期： |

# 第四章  谈判申请文件格式要求

谈判申请文件编写说明：

1．谈判申请文件按统一格式填写，并按第二章“谈判须知”中的相关要求装订成册。

2．谈判报价按第二章“谈判须知”第七项谈判报价要求及本章所列格式填报。

3. 谈判申请单位应根据实际需要，自行增加有关说明、清单、表格，以清楚、明确表示投标内容及价格组成。

4．不按要求格式编制的谈判申请文件可能导致谈判申请被拒绝，谈判申请单位谨慎使用该权利。

注：注明“文件格式”的内容不可任意更改、删除，必须按照固定格式进行填写，否则将按照第二章第八项谈判评审办法中形式性评审“按谈判申请文件格式要求”规定进行处理。

5. 谈判申请文件包括但不限以下组成部分：

（1）谈判申请函；

（2）廉洁谈判保证书；

（3）谈判报价书；

（4）法定代表人身份证明书；

（5）法定代表人授权委托书；

（6）资格申请文件；

（7）商务谈判申请文件；

（8）技术谈判申请文件；

（9）谈判申请单位认为有必要提供的其他资料。

6.装订要求：

谈判申请文件用A4幅面出版，竖向左侧装订（最终报价确认书无需装订，需单独携带至谈判现场填写）。谈判申请文件的正本与副本应编制目录并分别塑封装订成册，采用热熔胶装方式装订；谈判申请文件装订应牢固，并逐页标注连续页码，否则，采购人对于谈判申请文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。每本谈判申请文件超过100页的建议采用双面打印。不按要求编制的文件有可能导致其谈判申请文件被拒绝。

【封面格式】：（“文件格式”）

正（副）本

（项目名称）

谈判申请文件

项目编号：

谈判申请单位：                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

日期：2024年  月 日

谈判申请文件格式中的日期仅起提示作用，谈判申请单位可根据实际情况进行修改。

## 一、谈判申请函（“文件格式”）

致：山西协鑫新能源科技有限公司

我方收到山西协鑫新能源科技有限公司（项目编号：         ）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该项目的谈判。

1、我方愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，承担                的任务，承诺严格执行谈判申请单位的责任和义务，初次报价为人民币大写(包含项目工作人员差旅费、食宿费、办公用品费等)：                   ，人民币小写：                  。

2、我方现提交的谈判申请文件份数：谈判申请文件正本：1份，副本：4份，电子版本：1份（PDF格式和word格式）。

3、若我方成交，愿意以我方的法定代表人或其委托代理人在谈判现场填报的最终报价为最后成交价，我方承诺我方填报的初次报价和最终报价包括了我方成交后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险，但不包括合同规定的价格调整。

4、保证忠实地执行买卖双方所签订的合同，并承担合同规定的责任义务。愿意向贵方提供任何与该项目有关的数据、情况和技术资料。

5、我方已详细审阅全部竞争性谈判文件，包括采购人所发出的一切有效的书面通知、修改及补充（如有），以及全部参考资料和有关附件，完全理解并同意放弃对这方面产生误解而要求采购人解释和承担责任的权利。

谈判申请单位：                    （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：        （签字或盖章）

日期：2024年  月 日

## 二、廉洁谈判保证书（“文件格式”）

致：山西协鑫新能源科技有限公司

为了积极配合贵单位进行的        （项目名称）            的谈判工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保谈判采购工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定以及有关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段进行竞争。

4、按照竞争性谈判文件规定的方式进行报价，不隐瞒本单位资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人涉及招标的部门及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人员的配偶、子女分包此次采购项目。

8、不向采购人涉及采购的部门及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在采购过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向相关部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

谈判申请单位：                     （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：        （签字或盖章）

日期：2024年  月  日

## 三、谈判报价书（“文件格式”）

致：山西协鑫新能源科技有限公司

我公司仔细审阅了    （项目名称）        竞争性谈判文件中的所有条款内容及采购人所发出的一切有效的书面通知、修改及补充（如有），经研究决定对一下作出承诺：

（1）我公司初次报价：人民币          元（大写：                 ）报价包含项目工作人员差旅费、设备进出场费、税费等，详见报价表。

报价表

| 序号 | 电站名称 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 预试内容 | 单价/元 | 小计/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盂县晋阳 | 110kV断路器 | 组 | 3 | 断口间及对地的绝缘电阻，合闸电阻值和合闸电阻预投入时间，断路器的速度特性，分、合闸电磁铁的动作电压，导电回路电阻，分、合闸线圈直流电阻，SF6气体泄漏试验，SF6气体微水试验，SF6气体密度继电器检验。 |  |  | 101、102、111各1组 |
| 2 |  | 110kV电压互感器 | 台 | 4 | 介损测试，电容器极间绝缘电阻、电容值、低压端对地绝缘电阻，二次回路的绝缘电阻。 |  |  | 母线PT3台，111线路C相1台 |
| 3 |  | 110kV电流互感器 | 组 | 3 | 介损测试,电容器极间绝缘电阻、电容值、低压端对地绝缘电阻，二次回路的绝缘电阻。 |  |  | 101、102、111各1组 |
| 4 |  | 110kV隔离开关 | 组 | 7 | 有机材料支持绝缘子及提升杆的绝缘电阻、导电回路电阻。 |  |  | 101、102、111各2组，母线PT1组 |
| 5 |  | 110kV避雷器 | 组 | 2 | 直流1mA电压(U1mA)及0.75U1mA下的泄漏电流、绝缘电阻、底座绝缘电阻、放电计数器动作检查、带电测试。 |  |  | 111、母线PT各1组 |
| 6 |  | 110kV主变 | 台 | 1 | 变压器绕组直流电阻、绕组绝缘电阻、吸收比、绕组tgδ、套管tgδ、铁芯夹件绝缘电阻、绕组泄漏电流，有载调压开关检查（1) 检查动作顺序，动作角度；（2) 操作试验（3) 检查和切换测试：a) 测量过渡电阻的阻值；b) 测量切换时间。 |  |  | 1#主变、2#主变 |
| 7 |  | 110kV母线 | 套 | 1 | 悬式绝缘子清扫检查、绝缘测试 |  |  |  |
| 8 |  | 110kV母线受力处理 |  |  | 检查及处理110kV母线受力情况，对母线变形受力的严重的部分进行泄力。 |  |  |  |
| 9 |  | 102刀闸 | 台 | 1 | 调平102刀闸达到电动手动操作条件。 |  |  | 消缺事项 |
| 10 |  | 更换铜铝过渡线夹 | 根 | 33 | 原闪光焊对接型式铜铝过渡线夹更换为钎焊型式铜铝过渡线夹。 |  |  | 规格型号为钢芯铝绞线JL/G1A-150/36电压等级(kV):35KV。 |
| 11 |  | 补塔材 |  | 1 | 110kV源温线#3塔缺1038板一块，#4塔缺282板1块、263板1块、264板2块，246、249角钢各1根；35kV集电III线C05塔缺1231角钢1个；35kV集电IV线；AN5塔缺409角钢1个，503角钢4个，506角钢1个；BN1塔缺438防抖梁2个，434板需更换；35kV集电V线CN6塔1、5、6段缺脚钉，8段缺一茬脚钉，缺631角钢1个。 |  |  | 消缺事项 |
| 12 |  | 线路 | 基 | 94 | 对94基塔进行检查，处理鸟窝、紧固松动螺栓。 |  |  | 线路长度约30km |
| 13 |  | 主变油温表 | 块 | 2 | 主变油温表更换2块 |  |  |  |
| 14 |  | 110Kv PT放电计数器 | 组 | 1 | 更换放电计数器1组 |  |  |  |
| 15 |  | 110kV线路保护 | 套 | 1 | 保护定值校验、传动试验及整组试验 |  |  | 外委单位采购；现场厂家及型号为杭州华立仪表股份有限公司/BWD-804DD |
| 16 |  | 110kV母线保护 | 套 | 1 | 保护定值校验、传动试验及整组试验 |  |  | 外委单位采购：现场厂家及型号为南阳金冠电气有限公司/JCQ-3E |
| 17 |  | 主变保护 | 套 | 4 | 保护定值校验、传动试验及整组试验 |  |  |  |
| 18 | 黎城协鑫 | 35kV架空线路 | 基 | 2 | 包含35kV架空线路铁塔鸟窝清理、螺栓紧固、登杆检查等。 |  |  | 线路长度0.45km |
| 19 |  | 35kV架空线路 | 基 | 2 | 包含35kV架空线路避雷器更换、铜铝过度线夹更换、电缆冷缩终端更换及铁塔鸟窝清理、螺栓紧固等。 |  |  | 材料甲供 |
| 20 | 山西佳盛 | 35kV架空线路 | 基 | 30 | 包含35kV架空线路铁塔鸟窝清理、螺栓紧固、登杆检查（含2基铁塔避雷器及铜铝过渡线夹检查）。 |  |  | 线路长度为8.58km |
| 21 |  | 35kV架空线路避雷器 | 组 | 2 | 1.绝缘电阻 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.泄露电流 |  |  |  |
| 22 | 芮城协鑫 | 35kV架空线路工作 | 基 | 13 | 包含鸟窝清理、螺栓紧固、登杆检查(含铜铝过渡线夹、避雷器等的检查）及上塔电缆色标涂刷（2个同塔单回线、6个同塔双回线、2个同塔三回线上塔电缆色标完善） |  |  | 集电线长度23.795km，送出线长度4.658km |

（注：此表须根据具体项目编制报价表以免出现各谈判单位报价内容不一致）

（2）若我方报价被采购人接受，我方承诺本项目成交价以最终报价为准。

备注：报价明细需具体到每个项目。

谈判申请单位：                     （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：        （签字或盖章）

日期：2024年  月  日

◆附件：最终报价确认书（“文件格式”）

致：山西协鑫新能源科技有限公司

我公司仔细审阅了      （项目名称）             竞争性谈判文件中的所有条款内容及采购人所发出的一切有效的书面通知、修改及补充（如有），经双方协商谈判，对以下谈判结果进行确认：

（1）我公司最终报价：：人民币          元（大写：                ）报价包含项目工作人员差旅费、设备进出场费、税费等，详见报价表。

最终报价表

（注：此表须根据具体项目编制报价表以免出现各谈判单位报价内容不一致）

| 序号 | 电站名称 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 预试内容 | 单价/元 | 小计/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盂县晋阳 | 110kV断路器 | 组 | 3 | 断口间及对地的绝缘电阻，合闸电阻值和合闸电阻预投入时间，断路器的速度特性，分、合闸电磁铁的动作电压，导电回路电阻，分、合闸线圈直流电阻，SF6气体泄漏试验，SF6气体微水试验，SF6气体密度继电器检验。 |  |  | 101、102、111各1组 |
| 2 |  | 110kV电压互感器 | 台 | 4 | 介损测试，电容器极间绝缘电阻、电容值、低压端对地绝缘电阻，二次回路的绝缘电阻。 |  |  | 母线PT3台，111线路C相1台 |
| 3 |  | 110kV电流互感器 | 组 | 3 | 介损测试,电容器极间绝缘电阻、电容值、低压端对地绝缘电阻，二次回路的绝缘电阻。 |  |  | 101、102、111各1组 |
| 4 |  | 110kV隔离开关 | 组 | 7 | 有机材料支持绝缘子及提升杆的绝缘电阻、导电回路电阻。 |  |  | 101、102、111各2组，母线PT1组 |
| 5 |  | 110kV避雷器 | 组 | 2 | 直流1mA电压(U1mA)及0.75U1mA下的泄漏电流、绝缘电阻、底座绝缘电阻、放电计数器动作检查、带电测试。 |  |  | 111、母线PT各1组 |
| 6 |  | 110kV主变 | 台 | 1 | 变压器绕组直流电阻、绕组绝缘电阻、吸收比、绕组tgδ、套管tgδ、铁芯夹件绝缘电阻、绕组泄漏电流，有载调压开关检查（1) 检查动作顺序，动作角度；（2) 操作试验（3) 检查和切换测试：a) 测量过渡电阻的阻值；b) 测量切换时间。 |  |  | 1#主变、2#主变 |
| 7 |  | 110kV母线 | 套 | 1 | 悬式绝缘子清扫检查、绝缘测试 |  |  |  |
| 8 |  | 110kV母线受力处理 |  |  | 检查及处理110kV母线受力情况，对母线变形受力的严重的部分进行泄力。 |  |  |  |
| 9 |  | 102刀闸 | 台 | 1 | 调平102刀闸达到电动手动操作条件。 |  |  | 消缺事项 |
| 10 |  | 更换铜铝过渡线夹 | 根 | 33 | 原闪光焊对接型式铜铝过渡线夹更换为钎焊型式铜铝过渡线夹。 |  |  | 规格型号为钢芯铝绞线JL/G1A-150/36电压等级(kV):35KV。 |
| 11 |  | 补塔材 |  | 1 | 110kV源温线#3塔缺1038板一块，#4塔缺282板1块、263板1块、264板2块，246、249角钢各1根；35kV集电III线C05塔缺1231角钢1个；35kV集电IV线；AN5塔缺409角钢1个，503角钢4个，506角钢1个；BN1塔缺438防抖梁2个，434板需更换；35kV集电V线CN6塔1、5、6段缺脚钉，8段缺一茬脚钉，缺631角钢1个。 |  |  | 消缺事项 |
| 12 |  | 线路 | 基 | 94 | 对94基塔进行检查，处理鸟窝、紧固松动螺栓。 |  |  | 线路长度约30km |
| 13 |  | 主变油温表 | 块 | 2 | 主变油温表更换2块 |  |  |  |
| 14 |  | 110Kv PT放电计数器 | 组 | 1 | 更换放电计数器1组 |  |  |  |
| 15 |  | 110kV线路保护 | 套 | 1 | 保护定值校验、传动试验及整组试验 |  |  | 外委单位采购；现场厂家及型号为杭州华立仪表股份有限公司/BWD-804DD |
| 16 |  | 110kV母线保护 | 套 | 1 | 保护定值校验、传动试验及整组试验 |  |  | 外委单位采购：现场厂家及型号为南阳金冠电气有限公司/JCQ-3E |
| 17 |  | 主变保护 | 套 | 4 | 保护定值校验、传动试验及整组试验 |  |  |  |
| 18 | 黎城协鑫 | 35kV架空线路 | 基 | 2 | 包含35kV架空线路铁塔鸟窝清理、螺栓紧固、登杆检查等。 |  |  | 线路长度0.45km |
| 19 |  | 35kV架空线路 | 基 | 2 | 包含35kV架空线路避雷器更换、铜铝过度线夹更换、电缆冷缩终端更换及铁塔鸟窝清理、螺栓紧固等。 |  |  | 材料甲供 |
| 20 | 山西佳盛 | 35kV架空线路 | 基 | 30 | 包含35kV架空线路铁塔鸟窝清理、螺栓紧固、登杆检查（含2基铁塔避雷器及铜铝过渡线夹检查）。 |  |  | 线路长度为8.58km |
| 21 |  | 35kV架空线路避雷器 | 组 | 2 | 1.绝缘电阻 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.泄露电流 |  |  |  |
| 22 | 芮城协鑫 | 35kV架空线路工作 | 基 | 13 | 包含鸟窝清理、螺栓紧固、登杆检查(含铜铝过渡线夹、避雷器等的检查）及上塔电缆色标涂刷（2个同塔单回线、6个同塔双回线、2个同塔三回线上塔电缆色标完善） |  |  | 集电线长度23.795km，送出线长度4.658km |

（2）若我方最终报价被采购人接受，本最终报价书自合同签订之日至合同履行完为止保持有效。

谈判申请单位：                     （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：        （签字或盖章）

日期：2024年  月  日

（备注：此表"最终报价确认书"无需装订在谈判申请文件中，最终报价由法定代表人或委托代理人根据实际谈判情况在谈判现场亲笔填报。本最终报价书只能单面打印。）

## 四、法定代表人身份证明书（“文件格式”）

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年     月     日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：        职务：

系             （谈判申请单位名称）            的法定代表人。

特此证明。

谈判申请单位：             (盖章)

日期：2024年  月  日

附：法定代表人身份证复印件如下

（身份证复印件）

## 五、法定代表人授权委托书（“文件格式”）

致：山西协鑫新能源科技有限公司

我单位    （谈判申请单位名称）   是中华人民共和国合法企业，注册地址                   。    （法定代表人姓名）  特授权     （被授权人姓名及身份证代码）        代表我单位全权办理对上述项目的竞争性谈判、确定最终报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。我单位对被授权人确定的最终报价及签名负全部责任。在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

谈判申请单位：     (全称)  (盖单位公章)

法定代表人：             （签字或盖章）

委托代理人：             （签字或盖章）

委托代理人职务：

日期：2024年 月  日

附：授权委托代理人身份证复印件如下

（身份证复印件）

## 六、资格申请文件（“文件格式”）

（一）企业基本情况表

| 1 | 企业名称： |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 法定代表人： |  |
| 3 | 电话： | 联系人: |
| 4 | 传真： | 电子邮箱: |
| 5 | 注册地： | 注册年份： |
| 6 | 其他 |  |
| 7 | 主营范围 1、 2、 3、 4、 … … |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |

（二）资格申请资料

1.营业执照；

2.xx年经审计的年度审计报告；

3.没有骗取中标和严重违法、违约及无不良记录的承诺。

注：谈判申请单位须承诺“最近3年内没有骗取中标和严重违法、违约及无不良记录；谈判申请文件中的所有内容真实、有效，一旦发现隐瞒造假则无条件接受相关处理。”

4.其它资格申请文件（如有则附）。

承诺书

致：山西协鑫新能源科技有限公司

我公司承诺最近3年内没有骗取中标和严重违法、违约及无不良记录；谈判申请文件中的所有内容真实、有效，一旦发现隐瞒造假则无条件接受相关处理。

谈判申请单位：                     （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：        （签字或盖章）

日期：2024年  月  日

## 七、商务谈判申请文件

商务谈判申请文件包括不限于以下部分：

- 类似项目业绩（需提供中标通知书或合同复印件或业主评价等材料，详见附件1）；

- 企业相关获奖证书和荣誉证书；

- 最新一期经审计的财务报告；

- 谈判申请单位认为有必要递交的其他资料（如公司名变更证明、相关情况说明等）。

附件1：近三年类似项目业绩表（xxx-xxx）

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 合同签订时间 | 业主评价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

附: 近三年类似项目业绩的相关证明材料，如中标通知书或合同复印件或业主评价等。

谈判申请单位：                     （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：        （签字或盖章）

日期：2024年  月  日

## 八、技术谈判申请文件

技术谈判申请文件包括不限于以下部分：

- 实施方案（包括实施目标、内容与结构、定位与设计、技术与资源、创新与特色等，详见附件1）；

- 进度计划及周期承诺（包括服务期限内的进度计划和相关承诺等，详见附件2）；

- 项目组织机构配置（包括为完成本项目成立的组织机构、人员配置、职责分工及协调计划，详见附件3）；

- 服务承诺（包括服务质量承诺、服务违约承诺等，详见附件4）。

附件1：实施方案

致：山西协鑫新能源科技有限公司

本书作为  （谈判申请单位）  对      （项目名称）      采购提供的服务实施方案。

我方承诺提供以下实施方案并承担相应的法律责任：

1、实施目标：……

2、内容与结构：……

3、定位与设计：……

4、……

（内容、格式可自拟）

谈判申请单位：                     （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：        （签字或盖章）

日期：2024年  月  日

附件2：进度计划及周期承诺

致：山西协鑫新能源科技有限公司

本书作为  （谈判申请单位）  对      （项目名称）      采购提供的进度计划及周期承诺。

我方承诺提供以下进度计划及周期承诺并承担相应的法律责任：

1、……

2、……

3、……

（内容、格式可自拟）

谈判申请单位：                     （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：        （签字或盖章）

日期：2024年  月  日

附件3：项目组织机构配置

致：山西协鑫新能源科技有限公司

本书作为  （谈判申请单位）  对      （项目名称）      采购提供的项目组织机构配置，负责完成本项目的所有工作。

1、项目负责人配置：详见“表1：项目负责人情况表”

2、项目组成员配置：详见“表2：项目组成员情况表”

3、职责分工及协调计划：……

……

（内容、格式可自拟）

谈判申请单位：                     （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：        （签字或盖章）

日期：2024年  月  日

表1：项目负责人情况表

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |  |
| 已完类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 业主名称 |  | 项目地点 |  | 合同金额 （万元） |  | 项目实施情况及业绩 |  |  | 业主评价 意见 |

注： 1．此表可扩展。

2．应提供身份证并同时提供劳动合同或社保证明等复印件，并附于本表后。

表2：项目组成员情况表

| 名称 | 姓名 | 拟担任职务 | 职称 | 主要资历、经验及类似项目业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 各 专 业 主 要 负 责 人 |  |  |  |  |

注： 1．此表可扩展。

附件4：服务承诺

致：山西协鑫新能源科技有限公司

本书作为  （谈判申请单位）  对      （项目名称）      采购提供的服务承诺。

我方承诺提供以下服务：

1、……

2、……

3、……

（内容、格式可自拟）

谈判申请单位：                     （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：        （签字或盖章）

- 日期：2024年  月  日

## 九、谈判申请单位认为有必要提供的其他资料

（内容、格式自拟）

## 第五章  项目需求及技术要求

本项目的工作内容主要包括：

| 序号 | 电站名称 | 计划检修时间 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 预试内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盂县晋阳 | 2024年9月2日-7日 | 110kV断路器 | 组 | 3 | 断口间及对地的绝缘电阻，合闸电阻值和合闸电阻预投入时间，断路器的速度特性，分、合闸电磁铁的动作电压，导电回路电阻，分、合闸线圈直流电阻，SF6气体泄漏试验，SF6气体微水试验，SF6气体密度继电器检验。 | 101、102、111各1组 |
| 2 |  |  | 110kV电压互感器 | 台 | 4 | 介损测试，电容器极间绝缘电阻、电容值、低压端对地绝缘电阻，二次回路的绝缘电阻。 | 母线PT3台，111线路C相1台 |
| 3 |  |  | 110kV电流互感器 | 组 | 3 | 介损测试,电容器极间绝缘电阻、电容值、低压端对地绝缘电阻，二次回路的绝缘电阻。 | 101、102、111各1组 |
| 4 |  |  | 110kV隔离开关 | 组 | 7 | 有机材料支持绝缘子及提升杆的绝缘电阻、导电回路电阻。 | 101、102、111各2组，母线PT1组 |
| 5 |  |  | 110kV避雷器 | 组 | 2 | 直流1mA电压(U1mA)及0.75U1mA下的泄漏电流、绝缘电阻、底座绝缘电阻、放电计数器动作检查、带电测试。 | 111、母线PT各1组 |
| 6 |  |  | 110kV主变 | 台 | 1 | 变压器绕组直流电阻、绕组绝缘电阻、吸收比、绕组tgδ、套管tgδ、铁芯夹件绝缘电阻、绕组泄漏电流，有载调压开关检查（1) 检查动作顺序，动作角度；（2) 操作试验（3) 检查和切换测试：a) 测量过渡电阻的阻值；b) 测量切换时间。 | 1#主变、2#主变 |
| 7 |  |  | 110kV母线 | 套 | 1 | 悬式绝缘子清扫检查、绝缘测试 |  |
| 8 |  |  | 110kV母线受力处理 |  |  | 检查及处理110kV母线受力情况，对母线变形受力的严重的部分进行泄力。 | 建议意向供应商现场勘查 |
| 9 |  |  | 102刀闸 | 台 | 1 | 调平102刀闸达到电动手动操作条件。 | 消缺事项 |
| 10 |  |  | 更换铜铝过渡线夹 | 根 | 33 | 原闪光焊对接型式铜铝过渡线夹更换为钎焊型式铜铝过渡线夹。 | 规格型号为钢芯铝绞线JL/G1A-150/36电压等级(kV):35KV。 |
| 11 |  |  | 补塔材 |  | 1 | 110kV源温线#3塔缺1038板一块，#4塔缺282板1块、263板1块、264板2块，246、249角钢各1根；35kV集电III线C05塔缺1231角钢1个；35kV集电IV线；AN5塔缺409角钢1个，503角钢4个，506角钢1个；BN1塔缺438防抖梁2个，434板需更换；35kV集电V线CN6塔1、5、6段缺脚钉，8段缺一茬脚钉，缺631角钢1个。 | 消缺事项 |
| 12 |  |  | 线路 | 基 | 94 | 对94基塔进行检查，处理鸟窝、紧固松动螺栓。 | 线路长度约30km |
| 13 |  |  | 主变油温表 | 块 | 2 | 主变油温表更换2块 |  |
| 14 |  |  | 110Kv PT放电计数器 | 组 | 1 | 更换放电计数器1组 |  |
| 15 |  |  | 110kV线路保护 | 套 | 1 | 保护定值校验、传动试验及整组试验 | 外委单位采购；现场厂家及型号为杭州华立仪表股份有限公司/BWD-804DD |
| 16 |  |  | 110kV母线保护 | 套 | 1 | 保护定值校验、传动试验及整组试验 | 外委单位采购：现场厂家及型号为南阳金冠电气有限公司/JCQ-3E |
| 17 |  |  | 主变保护 | 套 | 4 | 保护定值校验、传动试验及整组试验 |  |
| 18 | 黎城协鑫 | 2024年4月8日-12日 | 35kV架空线路 | 基 | 2 | 包含35kV架空线路铁塔鸟窝清理、螺栓紧固、登杆检查等。 | 线路长度0.45km |
| 19 |  |  | 35kV架空线路 | 基 | 2 | 包含35kV架空线路避雷器更换、铜铝过度线夹更换、电缆冷缩终端更换及铁塔鸟窝清理、螺栓紧固等。 | 材料甲供 |
| 20 | 山西佳盛 | 2024年6月15日-22日 | 35kV架空线路 | 基 | 30 | 包含35kV架空线路铁塔鸟窝清理、螺栓紧固、登杆检查（含2基铁塔避雷器及铜铝过渡线夹检查）。 | 线路长度为8.58km |
| 21 |  |  | 35kV架空线路避雷器 | 组 | 2 | 1.绝缘电阻 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.泄露电流 |  |
| 22 | 芮城协鑫 | 2024年5月25日-28日 | 35kV架空线路工作 | 基 | 13 | 包含鸟窝清理、螺栓紧固、登杆检查(含铜铝过渡线夹、避雷器等的检查）及上塔电缆色标涂刷（2个同塔单回线、6个同塔双回线、2个同塔三回线上塔电缆色标完善） | 集电线长度23.795km，送出线长度4.658km |