芮城县协鑫光伏电力有限公司

固定可调支架增加调节角度打孔采购项目

询

价

文

件

芮城县协鑫光伏电力有限公司

2025年2月

目录

第一部分 询价公告	1

第二部分 报价人须知	4

第三部分 合同标准条款和格式	11

第四部分 响应文件格式要求	17

第五部分 评审办法	29

第一部分 芮城县协鑫光伏电力有限公司

固定可调支架增加调节角度打孔采购项目询价公告

根据 芮城县协鑫光伏电力有限公司需要开展 固定可调支架增加调节角度打孔采购项目工作，本次采购以公开询价的方式开展，具体事项如下：

- 项目情况

（一）项目概况

芮城县协鑫光伏电力有限公司光伏区固定可调支架8641组，调节角度有11°和45°，为进一步提升发电量，提升设备管理水平，现计划增加固定可调支架组件调节角度（26°），并开展固定可调支架增加调节角度打孔项目采购。

- 采购范围

| 序 号 | 采购项目名称 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定可调支架增加调节角度打孔采购 | 8641 | 组 | 每组支架共有2个调节臂 |

- 选聘资质及服务要求

（一）资质要求

1.谈判申请人应具备独立承担民事责任能力，在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有有效营业执照，未列入经营者异常名录,不属于失信被执行者。

2.财务要求：提供最新一期完税证明或公司纳税相关资料。

3.业绩要求:近五年（2021年-今）独立承担过至少1个与本项目类似或承包工程相关业绩，提供中标通知书或合同或协议书或发票或用户证明等相关证明材料复印件。

（二）服务和成果要求

工作应在采购单位发出固定可调支架增加调节角度打孔工作的通知之日起25日内完成相关工作。

- 报价要求

1.本次报价不接受联合体投标。

2.只有一个有效报价。

- 为满足评审程序需要，响应文件需附以下资料

响应文件应包含但不限于以下资料：报价函、报价明细表、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、报价申请人基本情况表、营业执照复印件、最新一期的完税证明、企业类似业绩情况证明材料、项目成员表、响应文件真实性承诺书等。

- 报名要求

若有意参加本次报价，请于2025年02月24日17时30分前，以书面形式确认是否参加本次采购活动（格式见附件），并将确认函盖章后的电子版发送至电子邮箱shihm40939@cnyeig.com。在本公告规定的时间内未按上述要求发送电子邮件至指定邮箱者，不得递交响应文件或参加报价。

- 询价文件提交要求

（一）装订要求：报价文件按照第四条相关要求用A4幅面出版，竖向左侧装订，报价材料正本要求逐页加盖公章。报价文件的正本与副本应编制目录并分别装订成册；报价文件装订应牢固，并逐页标注连续页码，否则，采购人对于报价文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。正本：1份，副本：2份，电子版本：1份（一份word版投标文件、1份签字或盖章的PDF文件（U盘存储））。

（二）本次报价资料按以上要求装订好后于2025年02月27日9时30分前递交至山西省太原市小店区创业街17号环能科技大厦18层 。联系人：石慧敏，联系电话：15110621926。

（三）以上材料统一放至一个信封中密封，封口处均应加盖报价人公章。本次评审以所报密封资料为依据；未密封的报价资料视同无效报价。

（四）如果未能在规定时间提交材料，视为主动放弃。

附件：询价参与确认函

芮城县协鑫光伏电力有限公司

2025年02月20日

附件

询价参与确认函

芮城县协鑫光伏电力有限公司：

我单位对芮城县协鑫光伏电力有限公司开展固定可调支架增加调节角度打孔采购项目询价公告已知悉，我单位将按公告要求参加贵公司此项采购活动，并作出以下承诺：

1.我单位提供的相关服务不会构成对任何第三方的专利、版权、商标权、商业秘密等知识产权或其他财产权利的侵犯；我单位对服务期间知悉的涉及采购人发展战略、经营决策、企业管理、商业机密等内容进行严格保密；如有上述情况发生，责任由我单位承担。

2.我单位不属于与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人。

XX单位

联系人：

联系电话：

（单位盖章）

2025年02月X日

第二部分 报价人须知

报价人须知前附表

| 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目邀请人 | 发 包 人：芮城县协鑫光伏电力有限公司 办公地址：山西省太原市小店区创业街17号环能科技大厦18层 联 系 人：石慧敏 联系电话：15110621926 |
| 2 | 项目名称 | 芮城县协鑫光伏电力有限公司固定可调支架增加调节角度打孔采购项目 |
| 3 | 采购范围 | 见第一部分 采购范围 |
| 4 | 服务周期 | 接到开工通知后25日内 |
| 5 | 质量要求 | ①固定可调支架增加调节角度打孔工作共需对光伏区8641组支架进行打孔（每组支架共有2个调节臂）； ②打孔完成后，组件角度调整至对应位置应确保组件角度为26°； ③打孔后应确保所打孔的孔径大小与固定螺杆尺寸相匹配。 |
| 6 | 资格要求 | - 谈判申请人应具备独立承担民事责任能力，在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有有效营业执照，未列入经营者异常名录,不属于失信被执行者。 - 2.财务要求：提供最新一期完税证明或公司纳税相关资料。 3.业绩要求:近5年（2021年-今）独立承担过至少1个与本项目类似或承包工程相关业绩，提供中标通知书或合同或协议书或发票或用户证明等相关证明材料复印件。 |
| 7 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 8 | 报价要求 | 1、本次报价包括报价人须知前附表“3采购范围”全部实施费用； 2、本次报价均包含报价人可能发生的各种资源的投入、管理费及税费等全部费用，结算时不因市场变化做任何调整。报价漏项视作优惠。 3、比价竞选发生的资料及方案费等综合在上述报价中，若最终未确认为本项目服务商，邀请人将不给予补偿； 4、本次报价应综合考虑合同付款条件。 |
| 9 | 现场踏勘 | 不组织，投标人自行前往，产生的一切风险由报价人承担。 |
| 10 | 采购文件的澄清、修改、补充 | 供应商需在【2025】年【X】月【xx】日前发出澄清问题，采购人将在收到澄清后24小时内回复。 |
| 11 | 最高限价 | ☑有，最高限价：【60000元】 |
| 12 | 响应保证金 | ■无 □有，按照以下方式： 1、响应保证金的金额：不少于人民币【】万元整。 2、响应保证金的形式：须在报价截止时间前以电汇或网银的形式从报价人基本账户汇出（须在汇款凭证附言处注明项目名称）。以本文件规定以外形式递交的响应保证金的或在报价截止时间前响应保证金未到账的，其报价文件均将被拒绝。 3、响应保证金的递交截止时间为： 年 月 日 时之前 开户银行及账号如下： 账户名称： 开户银行： 账 号： 4、退还 1）未中选人的响应保证金，在中选结果通知书发出后5日内退还。 2）中选人的响应保证金，在中选人提交履约担保并签订书面合同后5日内退还。 3）若采购人终止采购并且已实际收取响应保证金的，在采购人通知报价人终止采购之日起5日内向所有报价人退还响应保证金。 4）报价人在报价截止时间前书面通知采购人撤回已递交报价文件或放弃报价，采购人已收取响应保证金的应在收到报价人撤回或放弃报价的通知后5日内退还。 5、响应保证金不予退还的情形： 1）报价人在报价截止后至报价有效期满之前撤销其报价的； 2）报价人在报价截止后对报价文件作实质性修改的； 3）报价人被通知中选后，拒绝按中选状态签订合同的（即不按中选时规定的技术方案、服务范围和价格等实质性条件签订合同）； 4）报价人未遵守询价文件报价人须知[纪律要求]中对报价人的规定的情形。 |
| 13 | 询价有效期 | 90日（从文件递交截止日起算） |
| 14 | 签字或盖章要求 | 1、响应文件应按响应文件格式部分要求，加盖报价人公章，并由报价人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。没有按要求签字或盖章的响应文件无效； 2、由委托代理人签字或盖章的，响应文件中应附有法定代表人的授权委托书，其授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字； |
| 15 | 响应文件份数要求 | 正本：1份，副本：2份，电子版本：1份（一份word版投标文件、1份签字或盖章的PDF文件（U盘存储））。 若响应文件的副本与正本不一致，以正本为准；若电子文档与纸质文件不一致，以纸质文件为准，响应文件因字迹潦草或表达不清所导致的后果由报价单位自行负责。 |
| 16 | 装订要求 | 1、不得活页装订，须胶装装订，否则该响应文件无效。 2、报价人将所有响应文件的正本、副本和电子版本统一密封在一个封包内。 3、封口处均应加盖密封章或报价人公章。 |
| 17 | 递交响应文件地点 | 收件人：芮城县协鑫光伏电力有限公司 地点：谈判申请文件快递至山西省太原市小店区创业街17号环能科技大厦18层 |
| 18 | 递交文件截止时间 | 2025年02月 27日9:30分 |
| 19 | 履约担保 | ■不提供 □提供，履约担保金额：合同总价的【】% 履约担保形式：银行支票、汇票或银行保函。 |
| 20 | 评审办法 | 经评审的最低投标价法。详见《第五部分 评审办法》 |
| 其他 | 纪律要求 | 1、对邀请人的纪律要求，邀请人不得泄露报价活动中应当保密的情况和资料，不得与报价人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。 2、对报价人的纪律要求，报价人不得相互串通报价或者与邀请人串通报价，不得向邀请人或者报价委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假骗取中标；报价人不得以任何方式干扰、影响报价工作。 |

报价人须知正文部分

## 1、报价人注意事项

1.1报价人应仔细阅读本询价文件，按询价文件规定的要求编写响应文件。

1.2费用承担：报价人准备和参加本次询价活动发生的费用自理。

1.3保密要求：参与本次询价活动的各方应对询价文件和询价文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## 2、询价文件

2.1 询价文件的组成

2.1.1 询价文件由《询价公告》《报价人须知》《合同标准条款和格式》《响应文件格式要求》《项目需求》《评标办法》组成。

2.1.2 采购人所做的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价文件不可分割的部分。

2.2 询价文件的澄清和修改

2.2.1报价人在收到询价文件后，若有问题需要澄清，应于报价截止日期1天前，以书面方式（包括书面文字、传真等，下同）要求采购人进行解释或澄清，逾期视为对询价文件的条款无异议；采购人在报价截止日期1天前，以书面形式向所有获得询价文件的报价人澄清（但不说明询问的来源），澄清的内容构成询价文件的组成部分。报价人要求解释或澄清的问题应由单位负责人或授权代理人签字，加盖公章和日期，书面传真至采购人（电子版请发至采购人指定邮箱）。

2.2.2 报价人在2.2.1款规定的截止时间以后的询问，采购人将不作任何解释。

2.2.3 采购人在报价截止日期1天前的任何时间，均有权以补充通知方式对询价文件进行修改。这种修改可以是采购人主动提出的，也可以是为了解答报价人要求澄清的问题而做出的。

2.2.4 采购人的补充通知应以书面形式发给所有获得询价文件的报价人。补充通知为询价文件的组成部分，报价人收到补充通知后，应立即以传真方式通知采购人，确认已收到修改书（电子版请发至采购人指定邮箱）。

## 3、响应文件

3.1 响应文件的编制

3.1.1 响应文件和与响应有关的所有文件均应使用中文。

3.1.2 响应文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.1.3供应商应按照采购文件规定的内容、责任范围以及技术要求条件进行报送。

3.1.4供应商报价应包括供应商成交后为完成采购项目规定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险。

3.1.5供应商不得以低于成本报价。

3.1.6响应文件中标明的最终报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

3.1.7采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，如超过最高限价，将予以否决，最高限价在供应商须知前附表中载明。

3.2 响应文件组成

3.2.1 响应文件应由报价函、资格审查部分二部分组成。

3.2.2 报价函部分主要包括下列内容：

（1）报价函；

（2）法定代表人身份证明书；

（3）法定代表人授权委托书；

3.2.3 资格审查部分主要包括下列内容：

（1）报价人基本情况表，表后附营业执照、资质证明；

（2）财务要求：提供最新一期完税证明或公司纳税相关资料。

（3）企业业绩情况及证明材料；

（4）项目成员表。

3.3 响应保证金

3.3.1应提交供应商须知前附表中规定数额和形式的响应保证金，作为其响应文件的一部分，响应保证金的有效期应满足采购有效期的要求。

3.3.2 任何未按第3.3.1款规定提交响应保证金的，将被视为非实质性响应采购文件而予以拒绝。

3.3.3 发生下列情况之一，响应保证金可不予退还：

（1）供应商在采购有效期内撤回其响应文件；

（2）供应商被通知成交后，拒绝签订合同（即不按成交时规定的技术服务方案、价格等签订合同）或没有按照要求提交履约担保。

3.3.4 响应保证金的退还

成交人与采购人签订合同后【  】日内，采购人/采购代理单位向成交人退还扣除代理服务费后的剩余保证金，同时退还未成交供应商响应保证金。

3.4 响应文件的签署

3.4.1响应文件的密封：

响应文件密封完好，所有响应文件的正本、副本和电子版本统一密封在一个封包内。

3.4.2封口处均应加盖“密封”章或报价人公章。

3.4.3未按以上要求密封的响应文件将不予受理。

3.5 响应文件的递交

3.5.1 响应文件应该在报价人须知前附表中规定的响应文件递交截止时间前递交。招标人将不予接收迟到的响应文件。

3.5.2 响应文件的补充、修改：

在响应文件递交截止时间之后，报价人不得补充、修改响应文件。在响应文件递交截止时间至询价有效期满之前，报价人不得撤销其响应文件。

## 4、评审

4.1评审委员会

评审工作由评审委员会负责，评审委员会由5人及以上组成。

4.2评审程序

4.2.1响应文件开启

招标人在询价文件规定的地点、时间，在监督人员监督情况下，当场对所有响应文件拆封，并对所有响应文件予以唱价。

4.2.2评审会

评审委员会对响应文件进行形式评审、资格评审、响应性评审，并按响应文件满足询价文件全部实质性要求且报价最优的原则推荐中标候选人，若出现报价并列时，技术响应优先，若还并列，采用投票表决。由评审小组评委记名投票表决，按得票多少依次排列顺序，得票多者推荐为成交候选人。详见第六部分 评标办法。

4.3评审标准

凡评审标准中没有列出的评定内容在评审时不得作为打分的依据。评审委员会及其成员不得增加、减少和另外细化本询价文件中规定的标准和方法，也不得要求（或接受）报价人提供额外（响应文件以外）的资料和说明。

## 5、成交通知

5.1采购人向本项目的成交单位发出成交通知书。

5.2成交单位应在成交通知书规定的日期内，或在采购人认可的延期内与采购人签订合同。

5.3签订合同时，根据需要采购人有权提出对技术条件发生变化的局部调整或数量变更，但需经成交双方共同认定。

## 6、签订合同

6.1成交人应按成交通知书指定时间与采购人签订合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中选资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

6.2询价文件、响应文件等均为合同的组成部分。

6.3详见第三部分：合同标准条款和格式。

第三部分 合同标准条款和格式（招标人提供）

芮城县协鑫光伏电力有限公司

固定可调支架增加调节角度打孔采购合同

合同编号：

项目名称： 芮城县协鑫光伏电力有限公司固定可调支架增加调节角度打孔采购项目

甲    方： 芮城县协鑫光伏电力有限公司

乙    方：

签订地点： 山西省运城市芮城县

签订时间： 2025年   月   日

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规规定,为保护合同交易双方当事人的合法权益,本着公平、公正、诚实信用和互惠互利的原则,经双方协商签订本合同。

一、项目情况

甲方将芮城县协鑫光伏电力有限公司固定可调支架增加调节角度打孔工作发包给乙方,乙方需按照甲方要求完成相关劳务工作。

二、乙方工作内容

1、乙方负责完成甲方固定可调支架增加调节角度打孔工作。

2、乙方负责现场协调、人员进出厂、调整设施、安全措施，垃圾处理等一切工作,相关工作质量标准见本合同第四条约定。

3、乙方本项目负责人:XXX，负责人联系电话：XXXX。

三、开工时间、条件

1、甲方按实际需要向乙方发出开工通知：即“关于固定可调支架增加调节角度打孔的通知”。

2、乙方接到甲方通知后按通知事项组织人机设备，办理相关进场手续后进入相应区域开展工作，并在甲方发出通知后25日内完成相关工作且通过甲方验收。

四、质量要求、验收标准

1、固定可调支架增加调节角度打孔：①打孔位置应确保组件角度为26°；②打孔后应确保孔径大小与固定螺杆尺寸相匹配。

2、乙方在规定时间内完成固定可调支架增加调节角度打孔工作后，须通知甲方人员到现场检查验收工作。若验收不合格，按照验收不通过的所在区单区（每个方阵）500元进行处罚，并责令乙方按要求进行整改，整改工期不得延长。

五、合同金额及支付

| 序 号 | 采购项目名称 | 工程量 | 单位 | 单价（元/组） | 暂定总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定可调支架增加调节角度打孔 | 8641 | 组 |  |  | 每组支架共有2个调节臂 |

备注：1、上述采购项目工程量以验收合格后实际完成的工程量据实计量。

2、乙方在收到甲方关于固定可调支架增加调节角度打孔的通知后，应在甲方指定（划定）的区域内（除#52方阵以外的固定可调支架方阵内）开展打孔工作，超出指定（划定）区域的数量不予结算。

支付方式：

乙方在完成合同约定的工作内容后及时通知甲方，甲方在收到乙方通知之日起5日内验收。验收合格后，乙方在10日内向甲方提供符合要求的X%增值税专用发票(如开票税率变化则费用相应变化)及乙方支付的为本项目指派的全部工作人员工资的凭证，甲方收到乙方支付工资的凭证及发票，经复核无误后完成支付。

如乙方未按本合同约定提供符合要求的发票，甲方有权拒绝支付应付乙方的款项而不视为违约，且乙方的各项合同义务仍须按本合同的约定继续履行。

六、甲方职责

1.甲方可委派专人负责现场的监督指导和协调。

2.甲方对乙方做好工作的安全性讲解和要求，乙方必须服从，乙方不得误碰、误动厂内所有设备。

七、乙方职责

1.乙方服务应达到甲方的验收标准，若达不到验收标准，同意按本合同第四条第二款的要求处罚。

2.乙方承诺其已向指派的工作人员完成必要的安全培训，工作人员上岗前均已通过测试，确保不会发生任何安全事故，否则由乙方承担全部的后果，包括但不限于给乙方、第三方造成的经济损失、乙方工作人员人身安全等。甲方承担责任后有权向乙方追责。

3.乙方工作人员因工作造成的甲方设备损坏，乙方除赔偿设备款外，还应对设备损坏对甲方造成的经济损失进行全额赔偿。

4.乙方用工应符合国家相关规定，如因用工不当产生的责任全部由乙方承担。

5.乙方进入厂区严禁烟火。若乙方工作人员违反本条约定，则甲方每发现一次，有权从应付费用中扣除500元，并有权清退相关人员。

6. 乙方自行提供工作必备的设备和工具；乙方需为现场工作人员购买人身意外伤害险等甲方认可的保险种类，且乙方在进场前需向甲方提供参与本项目的全部工作人员的保单及相关投保资料，乙方工作人员因本项目工作导致的人身伤害全部由乙方承担，与甲方无关。

7. 乙方进场后应按甲方要求办理相关手续，服从甲方的调度和合理要求，否则甲方有权终止合同。

8.乙方应向其指派的工作人员按时发放工资，若因乙方原因导致其工作人员向甲方主张权利，乙方应积极处理妥善。否则甲方有权在未付款项中直接扣除，并要求乙方支付合同总价的20%的违约金，并赔偿由此造成的甲方实际损失(包括但不限于名誉损失、经济损失等)。

八、协议的解除或终止

1.合同经双方协商一致,以约定服务事项完成工作，并支付相关作业费用且没有服务质量争议后自行终止。

2.如发生战争、自然灾害、法律政策变更等人力不可抗力因素造成本合同内容无法履行的,双方均不承担责任。

3.合同履约到期后，若双方均有合作意向，且未提出异议，在相关单价不超过上述表格单价的情况下可续签合同；本合同期满时，任何一方提出异议，双方在履行完毕本合同各自权利义务后，则合同终止。

九、争议解决

本合同之签订、解释及执行所涉及事项均适用中华人民共和国法律。双方在执行本合同中所发生的一切争议,由双方通过友好协商解决，如不能协商解决，双方均有权向甲方所在地法院提起诉讼。

十、违约责任

如乙方未能按照第三条第二款的约定完成上述工作,每延迟一天，乙方应承担按照验收合格后的实际工程量据实结算价款千分之一的违约金,逾期30天仍未完工的,甲方有权解除合同，且无需支付任何费用,乙方支付的违约金不足以覆盖甲方所有损失的，乙方仍就承担未覆盖部分的损失赔偿责任。

十一、其他条款

1.自本合同签订之日起,甲乙双方此前达成的任何文件及口头协议与本合同有冲突的,以本合同为准。本合同未尽事宜,甲乙双方可进行补充协议签订，补充协议与本合同具同等法律效力。

2.本合同经双方法定代表人或授权代表人签字（或加盖法人章）并加盖合同章或公章后生效。

3.合同份数：本合同一式六份，甲乙双方各执三份，具有同等法律效力。

4.为明确双方的职业健康安全与环保责任、义务，确保安全，本着自由、公正、平等和相互协商的原则，经双方协商一致，达成《安健环协议》作为合同附件。

（本页以下无正文）

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

通讯地址：                            通讯地址：

法定代表人                            法定代表人

或委托代理人：                        或委托代理人：

现场联系人：                          现场联系人：

电话：                                电话：

邮箱：                                邮箱：

邮编：                                邮编：

开户银行：                            开户银行：

账号：                                帐号：

税号：                                税号：

日期：    年   月    日               日期：   年    月    日

附件一：

安健环协议

委托人：芮城县协鑫光伏电力有限公司

受托人：

根据《安全生产法》及有关规程规定，为规范双方安全生产管理制度，更好地加强安全生产监督，保障外委单位施工人员的权利，提高外委单位施工人员的安全意识，防止和避免生产安全事故的发生，保证维护合同的顺利执行，经委托、受托双方在公平、公正、平等的原则下共同达成如下协议：

一、基本原则

委托、受托双方严格按照《安全生产法》及相关的法律法规和委托人要求的安全施工措施组织施工。

二、委托人责任

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行合同中的有关安全要求。

（二）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查。

（三）组织对受托人施工现场安全生产检查，监督受托人及时处理发现的各项安全隐患。

（四）委托人现场人员对受托人现场人员有安全检查、督促的责任和义务，对违反安全生产的人员有处罚的权利。

（五）委托人有权对受托人参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程进行考核，对不合格人员有权要求受托人调换。

（六）委托人负责协调施工过程中的有关安全事宜。

三、受托人责任

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规和安全生产的规定，认真执行合同中的有安全要求。

（二）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置。

（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理（负责人）是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应满足安全需要，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（四）受托人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。如受托人发生以上任何一起事件，委托人有权处罚500元/次。

（五）受托人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须进行上岗前的安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、机动车驾驶等特殊工种的人员。经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方可持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。如发现受托人人员无证操作，委托人有权处罚300元/人。

（六）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。由于因防护不齐全造成的损失由受托人负全责。如发现受托人人员未按规定穿戴防护用品，委托人有权处罚50-100元/人。

（七）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。如发现受托人人员使用的机具、设备和劳动保护用品过期，委托人有权处罚200元/次。

（八）受托人必须按照项目现场特点，组织制定事故应急救援预案；如果发生安全事故应坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人，并赔偿由此造成的全部损失。

（九）由受托人拟定施工安全措施，并以书面形式提交委托人，经委托人审批后由受托人组织实施，受托人必须严格按要求组织施工。

（十）受托人必须为所有来本项目服务的人员购买相应的人身保险。

（十一）受托人施工（管理）人员必须严格遵守和执行委托人审批同意的安全施工措施。如受托人人员不遵守安全施工，委托人有权处罚100元/次。

（十二）受托人必须建立相应的安全制度体系。受托人在施工期间，必须配备不少于 1 名的人员负责施工的安全工作。其专职安全人员名单报委托人备案。如受托人未设立专职安全人员，委托人有权处罚100元/次。

（十三）受托人对合同范围内的安全负全部责任。受托人应认真执行委托人有关安全管理工作的规定，委托人在检查中发现并指出受托人施工中存在的不安全因素，受托人应及时采取有效措施予以改正，若受托人故意延误或拒绝改正时，则委托人有权责令其停工整改，直至消除安全隐患为止，由此造成的经济损失由受托人负责。由非委托人原因引起的人员伤亡、材料设备损坏、工期延误等，一切责任和费用均由受托人自行承担。

（十四）受托人应做好施工期的安全保护和监测工作，防止发生触电、机械伤害、交通事故等现象出现，切实作好施工预防工作。如发现受托人人员有违规操作行为和吸烟、喝酒等情况，委托人有权处罚100元/次。

（十五）受托人应按照相关规定及标准，随时做好施工现场的粉尘、噪音、触电、机械伤害和有害气体的安全防护工作，随时进行相应的监测，及时向委托人报告监测情况。如发现有受托人人员故意隐瞒、谎报等情况，委托人有权处罚500元/次。

（十六）受托人在进场施工 3 天内向委托人提交一份受托人施工的所有人员（含管理人员）名单及受托人的现场机构和人员安排情况报告表。

（十七）受托人在委托人现场期间，应做好现场的环保工作，杜绝任何破坏环境或污染环境的事件发生。如受托人人员发生影响环境情况，委托人有权处罚100-300元/次。

（十八）特种作业应持证上岗，不是特种工种不得从事特种作业或不是同种特种工种操作另一特种作业。如有发现坚决制止并视情况进行处罚。如发现受托人人员无证上岗情况，委托人有权处罚500元/人。

（十九）受托人各级生产负责人必须贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，切实做到以人为本、对员工的生命负责，对委托人、当地政府、对安全生产负责。如受托人原因造成的一般事故(造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故)，委托人有权处罚当月结算总额50%金额。

四、违约责任

（一）委托人有权检查督促受托人执行国家、地方政府有关安全生产工作方面的法律、条例、规定，对受托人不符合安全文明生产的行为进行制止、对冒险作业或危及生命安全的行为有权命令停止其工作，并对其执行300-2000元不等的罚款，纠正并发出安全隐患整改通知书、接受安全再教育且观其态度。行为继续不改甚至恶劣的、勒令其出场。

（二）项目发生以下情况应停工整顿，并由此停工造成的违约责任由受托人承担。

1.人身伤亡事故；

2.工作场内火灾事故；

3.发生违章冒险作业经教育、罚款后仍不听劝告的；

4.施工现场脏、乱、差，不能满足安全文明施工要求的；

5.发生打架、聚众、闹事等。

（三）委托人提出作业要求时，受托人应落实作业安全基本条件，明确施工安全作业要求及注意事项，履行施工安全管理责任，保证安全施工。若因受托人安全权力缺失、安全设施不到位、违章作业等原因导致发生人身伤害或伤亡事故后进行治疗、善后、赔偿等工作，由受托人负责并承担相关费用。

五、其他

（一）本协议作为合同附件，与合同数量保持一致。

（二）本协议经双方法定代表人或委托代理人签字（或加盖法人章）并加盖公章或合同专用章后生效。自双方权利义务履行完毕后失效。

甲      方：                          乙      方：

法定代表人                            法定代表人

或委托代理人：                        或委托代理人：

日期：2025年   月   日               日期：2025年   月   日

第四部分 响应文件格式要求

附件：封面格式

芮城县协鑫光伏电力有限公司

固定可调支架增加调节角度打孔采购项目

响应文件

报价申请单位（并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

编制日期： 年  月  日

（一）响应文件报价函部分格式

一、报价函

致：芮城县协鑫光伏电力有限公司

我方收到芮城县协鑫光伏电力有限公司固定可调支架增加调节角度打孔采购项目询价文件，经详细研究，决定参与该项目的报价，固定可调支架增加调节角度打孔项目：           元（大写：        ）； 上述报价包含包含 X  %的增值税专用发票、项目工作人员意外伤害保险费、食宿费、劳保用品费用等。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方同意在报价申请人须知规定的开标日期起遵循本响应文件。如果我方响应文件被接受，则至合同履行完，本报价函保持有效。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国招标投标法》中规定的参加投标活动应当具备的条件。

3、如我方响应文件被接受，将保证忠实地执行买卖双方所签经济合同，按所签订合同规定中约定的服务期限履行项目，按所签订合同规定中约定的服务标准实施服务，并承担合同规定的责任义务。

4、我方已详细审核响应文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知和本响应文件是我们双方合同的组成部分，我方愿按《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规的规定，自觉履行自己的全部责任。

报价申请单位（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：

报价明细表

| 序 号 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 （元/组） | 暂定总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定可调支架增加调节角度打孔采购项目 | 8641 | 组 |  |  | 每组支架共有2个调节臂 |

报价说明：

1、报价为含   X  %增值税专用发票价格，如后续税率变动，不含税价格始终维持不变，含税总价随实际执行税率增减。

2、此报价为最终报价，报价人需对上述采购项目进行报价，报价人采购内容报价最优者为该项采购内容成交候选人。

报价申请单位（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：

二、法定代表人身份证明书

报价申请人名称：

单位性质：

成立时间：        年      月      日

经营期限：

姓名：            性别：            年龄：            职务：

系                        （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价申请单位：                      （公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件：

三、法定代表人授权委托书

本授权书声明：  （报价人全称） 的法定代表人代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（项目名称）项目的报价，以本单位名义参加报价活动，处理一切与之有关的事务。

代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人签名：

报价人：                      （公章）

签发日期：     年    月    日

附委托代理人身份证复印件：

注：附授权委托代理人身份证复印件，如报价人由法定代表人亲自签署响应文件并参与相关活动，则不需要办理授权。如有被授权的代理人签署上述文件，则必须按本格式规定填报并提交授权书，否则被授权的代理人将不被认可。

（二）响应文件资格审查部分格式

一、报价申请人基本情况表

| 1 | 企业名称： |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 法定代表人： |  |
| 3 | 电话： | 联系人： |
| 4 | 传真： | 电子邮箱： |
| 5 | 注册地： | 注册年份： |
| 6 | 其他 |  |
| 7 | 主营范围 1、 2、 3、 4、 … |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

报价申请单位：         （盖公章）

日期：

营业执照

（营业执照复印件加盖公章）

资质资料

（资质资料复印件加盖公章）

二、最新一期完税证明或公司纳税相关资料

三、企业类似业绩情况

| 序号 | 项目名称 | 招标人 | 项目 类型 | 项目金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

后附中标通知书或合同等业绩证明材料。

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

报价申请单位：         （盖公章）

日期：

四、项目成员表

| 负责岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 其他成员 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

报价申请单位：         （盖公章）

日期：

- 针对本项目的质量标准

①固定可调支架增加调节角度打孔工作共需对光伏区8641组支架进行打孔（每组支架共有2个调节臂）；

②打孔完成后，组件角度调整至对应位置应确保组件角度为26°；

③打孔后应确保所打孔的孔径大小与固定螺杆尺寸相匹配。

打孔前                           打孔后

六、承诺书

致：芮城县协鑫光伏电力有限公司

我公司承诺按询价文件要求按期、高质量完成项目所有工作内容。最近3年内没有骗取中标和严重违法、违约及无不良记录；响应文件中的所有内容真实、有效，一旦发现隐瞒造假则无条件接受相关处理。

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

报价申请单位：         （盖公章）

日期：

第五部分 评审办法

第一条  根据《中华人民共和国招投标法》《中华人民共和国招投标法实施条例》、国务院七部委 12 号令《评标委员会和评标方法暂行规定》等现行相关法律法规，结合本项目实际情况制定本办法。

第二条  评审工作按以下程序依次进行：

- 形式评审；

- 资格评审；

- 响应性评审；

- 报价评比；

- 推荐成交候选人；

- 评审结果。

第三条  评审委员会对报价人进行形式审查，根据询价文件规定判定并拒绝无效的和存在实质性偏离的响应文件，并做好记录。对于不合格和无效响应文件，不允许报价人通过修正或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的响应文件。未通过形式审查的报价人不得进入下一阶段资格评审。在形式评审时，评审委员会否决所有报价人时须重新组织询价。

1.形式评审表

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 报价人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价人名称 | 与营业执照一致 |  |  |  |
| 2 | 签字或盖章 | 按询价文件要求签字或盖章 |  |  |  |
| 3 | 报价文件格式 | 符合第四部分“响应文件格式”要求 |  |  |  |
| 4 | 报价 | 只有一个有效报价 |  |  |  |
| 结果 |  |  |  |  |  |
| 注：合格的打“√”，不合格的打“×”；就评审情况给出结论性意见（即：“通过”或“不通过”）。 |  |  |  |  |  |

第四条  评审委员会对通过形式评审的报价人进行资格审查，审查其是否有能力和条件有效地履行合同义务。报价人必须满足询价文件规定的资格审查所有标准才能通过资格审查。未通过资格审查的报价人，不得进入下一步响应性评审。在资格审查时，评审委员会否决所有报价人时须重新组织询价。

2.资格审查

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 报价人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 谈判申请人应具备独立承担民事责任能力，在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有有效营业执照，未列入经营者异常名录,不属于失信被执行者。 |  |  |  |
| 2 | 财务要求 | 提供最新一期完税证明或公司纳税相关资料。 |  |  |  |
| 3 | 企业业绩 | 近5年（2021年-今）独立承担过至少1个与本项目类似或承包工程相关业绩，提供中标通知书或合同或协议书或发票或用户证明等相关证明材料复印件。 |  |  |  |
| 结果 |  |  |  |  |  |
| 注：合格的打“√”，不合格的打“×”；就评审情况给出结论性意见（即：“通过”或“不通过”）。 |  |  |  |  |  |

第五条  评审委员会将对每一响应文件是否实质性响应询价要求进行审查，未通过本轮评审的报价人，不得进入下一步报价评比。在响应性评审时，评审委员会否决所有报价人时须重新组织询价。

3.响应性评审：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 报价人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 | 接到开工通知后25日内 |  |  |  |
| 2 | 质量要求 | ①固定可调支架增加调节角度打孔工作共需对光伏区8641组支架进行打孔（每组支架共有2个调节臂）； ②打孔完成后，组件角度调整至对应位置应确保组件角度为26°； ③打孔后应确保所打孔的孔径大小与固定螺杆尺寸相匹配。 |  |  |  |
| 3 | 其他要求 | 符合“报价人须知前附表”相关要求。 |  |  |  |
| 结果 |  |  |  |  |  |
| 注：合格的打“√”，不合格的打“×”；就评审情况给出结论性意见（即：“通过”或“不通过”）。 |  |  |  |  |  |

第六条 报价评比，评审委员会对通过形式评审、资格评审、响应性评审的报价单位，按报价最优的原则推荐成交候选人。

第七条 评审委员会按通过形式评审、资格评审、响应性评审的报价人进行报价评比，按报价最优的原则推荐1家成交候选人，若出现报价并列时，技术响应优先，若还并列，采用投票表决。由评审小组评委记名投票表决，按得票多少依次排列顺序，得票多者推荐为成交候选人。

第八条 经评审委员会评审，否决报价人后，进入报价评比环节有效报价人不足三个，只有两个有效报价人时，经评审委员会以记名投票方式确定是否仍具有竞争性，如具有竞争性，则进入报价评比环节。当有效报价人只剩一个时，应做流标处理。

第九条 评审委员会推荐成交候选人，并提出书面评审报告。

第六部分 项目需求

本项目的工作范围和内容主要包括：

| 序 号 | 采购项目名称 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定可调支架增加调节角度打孔采购 | 8641 | 组 | 每组支架共有2个调节臂 |

质量标准：

①固定可调支架增加调节角度打孔工作共需对光伏区8641组支架进行打孔（每组支架共有2个调节臂）；

②打孔完成后，组件角度调整至对应位置应确保组件角度为26°；

③打孔后应确保所打孔的孔径大小与固定螺杆尺寸相匹配。